*Հավելված*

*Հրազդան համայնքի ավագանու*

*2023 թվականի փետրվարի\_\_\_- ի*

*թիվ \_\_\_\_որոշման*

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ  
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ**

**ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2022-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ**

**ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ**

**Ք. ՀՐԱԶԴԱՆ 2022թ.**

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

1. ՆԱԽԱԲԱՆ 3

2.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 4

**3.ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 2023-2025ԹԹ.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_28**

4. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ 40

5. ՀԶԾ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ 58

6. ՀԶԾ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ 60

7. ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ 64

# ՆԱԽԱԲԱՆ

Հրազդան համայնքի 2022-2026թթ. զարգացման ծրագիրը մշակելիս հաշվի են առնվել սահմանադրական և օրենսդրական փոփոխությունները:

Ներկայացվող ՀԶԾ-ն առաջիկա հինգ տարիների համար հանդիսանալու է Հրազդան համայնքի զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: ՀԶԾ-ի բովանդակությունը պայմանավորված է համայնքի ռեսուրսային (մարդկային, գույքային, ֆինանսատնտեսական, տեխնիկական և այլ) հնարավորություններով, համայնքային ծրագրերի իրականացման և ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների և ենթակառուցվածքների առկայությամբ: ՀԶԾ-ում հնարավորինս հաշվի են առնվել համայնքի հանրային ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության, նոր ծառայությունների մատուցման և դրանցով պայմանավորված լրացուցիչ ծախսեր առաջանալու խնդիրները: Զարգացման ծրագիրը մշակելիս որպես կողմնորոշիչ են դիտարկվել համայնքի զարգացնելու անհրաժեշտությունը, համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեության խրախուսման առկա հնարավորությունները, տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացման (հատկապես՝ տուրիզմի, արտադրական կազմակերպությունների, փոքր և միջին բիզնեսի և այլնի) հնարավորությունները, արդյունավետ կառավարման իրականացումը: Վերհանված հիմնախնդիրների հիման վրա, ելնելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներից, համայնքի ղեկավարը` համայնքապետարանի աշխատակազմի և Հրազդան համայնքի ավագանու հետ միասին մշակել է համայնքի 2022-2026թթ. ՀԶԾ-ը:

Համայնքի 2022-2026թթ. ՀԶԾ-ում ներառված են Հրազդան համայնքի տարածական զարգացումը սահմանող` քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման կամ դրանց փոփոխման (լրացման) մասին դրույթներ, շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումներ, համայնքում գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ, աղետների ռիսկերի կառավարման և քաղաքացիական պաշտպանության հիմնական մոտեցումներ, համայնքի կոմունալ ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ: ՀԶԾ-ն ներառում է նաև Հրազդան համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների նախընտրական ծրագրերի բաղադրիչները:

Այն` Հրազդան համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման, Հրազդանի բնակիչների բարեկեցության ապահովման համար առաջիկա հինգ տարիներին ընդունված ծրագիր է, որը հանդիսանալու է համայնքի ամենօրյա փաստաթուղթը:

Փաստաթուղթը մշակելիս, հատուկ ուշադրություն է դարձվել, որպեսզի այն հնարավորինս համահունչ լինի գործողության մեջ դրված ՀՀ ռազմավարական, մարզային և տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերին՝ ակնկալելով ՀՀ պետական կառավարման մարմինների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների հետ լիակատար փոխըմբռնում ՀԶԾ-ում ներկայացված խնդիրների առնչությամբ և արդյունավետ համագործակցություն դրանց լուծման գործում:

# 2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

## 2.1 *ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ:*

*Հրազդան քաղաքը (մինչև 1959 թվականը` ներքին Ախտա), 1959 թվականից քաղաքի կարգավիճակ ստացած, իսկ 1962 թվականից` հանրապետության ենթակայության քաղաք: Երևանից 40 կմ հյուսիս-արևելք, ծովի մակերևույթից 1600-1750 մ բարձրության վրա` զառիթափ լանջերով և փոքրիկ հարթ տեղամասերով տեղանքում: Առավելագույն բարձր կետը Թեժ լեռան կատարն է` 3101 մ: Հյուսիսում ձգվում են Մարմարիկի վտակներով խիստ մասնատված Փամբակի լեռնաշղթայի լանջերը, արեւելքում` Գեղամա լեռնաշղթայի հյուսիս-արեւմտյան լեռնաճյուղերն ու լավային հոսքերը: Հարավ-արեւելքում բարձրանում են Գութանասար, Մենակսար հրաբխային կոները: Փամբակի և  Ծաղկունյաց լեռների լանջերին տարածված են թխկու, կաղնու, արոսենու անտառները:   
Հրազդան քաղաքի ձգվածությունը կազմում է մոտ 25 կմ:*

*1960-70 թթ. քաղաքի շրջագծի մեջ են մտել Մաքրավան, Վանատուր, Ջրառատ և Կաքավաձոր գյուղերը: Քաղաքի տարածքում հայտնաբերվել են մ.թ.ա. II-I հազարամյակների դամբարաններ: Ճարտարապետական հուշարձաններից նշանավոր է Մաքրավանի հուշարձանախումբը (XIII դար): Պահվել է XIII դարի քարավանատունը:*

*Հնում մտել է Մեծ Հայքի Այրարատ նահանգի մեջ: Հրազդանի առաջին գլխավոր հատակագիծը մշակվել է 1927-28 թթ-ին (ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյան): Նախագիծը ընդգրկում էր Ախտա և Ալափարս գյուղերի տարածքը, որի ամֆիթատրոնաձև կառուցապատումը ուղղված էր դեպի Հրազդան գետը (վերջինիս ափամերձ մասը նախատեսված էր օգտագործել որպես հանգստի գոտի): 1961-63 թթ. կազմվել է քաղաքի գլխավոր հատակագծի նոր նախագիծ (ճարտարապետներ` Մ. Գրիգորյան, Է. Ալթունյան և ուրիշներ): 1969թ. մշակվել է քաղաքի վարչատարածքային մշակութային կենտրոնի նախագիծը (ճարտարապետներ` Մ. Գրիգորյան, Մ. Մանուկյան, Վ. Տոնկիկյան, Տ. Բալայան): Մինչև 1990-ական թթ. կեսերը քաղաքում գործել են (մի քանիսը գործում են նաև այսօր) Հրազդանի ՊՇԷԿ-ը, ՋԷԿ-ը, Ցեմենտի գործարանը, Պանելային տնաշինական կոմբինատը, Ջրառատի կաթի համալիրը, Հացի գործարանը, «Կեչառք» արտադրական միավորումը, «Հրազդանմեքենա» ա/մ և այլ հիմնարկներ ու կազմակերպություններ:*

*Քաղաքն ունի 1 դրամատիկական թատրոն, 1 պատկերասրահ, 2 թանգարան, 7 գրադարաններ, 1 մասնավոր ԲՈՒՀ, 2 ուսումնարան, 2 քոլեջ, 1 քոլեջ·, 9 հանրակրթական, 3 ավագ դպրոցներ, 12 մսուր-մանկապարտեզներ, 2 սպորտային, 2 երաժշտական, 2 մանկական արվեստի դպրոցներ, քաղաքապետարանի մանկապատանեկան ստեղծագործական, մշակույթի և երիտասարդական մարզամշակութային ուսումնական կենտրոններ, ձմեռային մարզաձևերի, մանկապատանեկան մարզադպրոցներ:*

*Քաղաքի գրեթե կենտրոնում է գտնվում Սևան-Հրազդան կասկադի և համապատասխան հիդրոհամակարգի կարևոր ջրամբարը, որը կարգավորում է ամբողջ համակարգի ջրամատակարարումը: Հրազդան քաղաքի հարավային մասով է անցնում Երևան-Սևան միջպետական մայրուղին, Երևան-Ծաղկաձոր, Երևան-Հանքավան ճանապարհները:*

*Ձմռանը ջերմաստիճանը` -28-ից -30 օ է, իսկ ամռանը զով է, ամենաբարձր ջերմաստիճանը +30օ-ից գրեթե չի անցնում:*

*Հրազդանը Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի մարզկենտրոնն է:*

*Ջրառատ գյուղը կազմավորվել է 1975 թվականին՝ խորհրդային տարիների ժամանակ նախկին Ջրառատի կաթնային համալիրի բանվորական ավանի հիմքի վրա: Բնակչությունը հավաքվել է ՀՀ տարբեր շրջաններից, ինչպես նաև Ադրբեջանից գաղթած հայերից: Համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակիչները ավանդապաշտ և ավանդապահ են` միաժամանակ անտարբեր չլինելով նորի նկատմամաբ: Ավանդաբար պահպանվել են նվիրվածությունը և հարգանքը ընտանիքի նկատմամբ, հարգանքն աշխատանքի և աշխատող մարդու նկատմամբ:*

*Ջրառատ գյուղը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզում, ծովի մակերևույթից 1745մ բարձրության վրա, գյուղը սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն և Զովաբեր գյուղերի վարչական տարածքներին։ Հեռավորությունը մարզկենտրոն Հրազդան համայնքից 8 կմ է, մայրաքաղաք Երևանից՝ 45 կմ:*

*Բնակլիմայական պայմանները փոփոխական են և ոչ բարենպաստ գյուղատնտեսության համար: Ձմեռը ցուրտ է, բքաշունչ: Ամառը զով է, երբեմն էլ շոգ ու երաշտ: Տարածքում բնական աղբյուր և գետ չկա: Առաջնահերթ հիմնախնդիրը աշխատատեղերի պակասն է, որն էլ բերում է բնակչության արտագաղթի: Գյուղի բնակիչները զբաղվում են դաշտավարությամբ և անասնապահությամբ: Գյուղի բնակիչները իրենց մասնակցությունն են ունեցել Արցախյան ազատամարտին:*

*Ջրառատի վարչական տարածքը կազմում է 42,39 հա, որից գյուղատնտեսականն շանակություն ունեն 0,51հա, բնակավայրերը զբաղեցնում են 16,03 հա., արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտները` 25,80հա, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտները` 0,04 հա., պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը` 1,44 հա։*

*Սոլակ գյուղը գտնվում է Կոտայքի մարզի արևմտյան մասում, Հրազդան գետի ափին և մարզկենտրոնից 5 կմ հարավ-արևմուտք:Գյուղը հյուսիս-արևելքից սահմանակից է անտառային ֆոնդի հողերին, հարավ-արևելքից`Քաղսի համայնքին, հարավ-արևմուտքից` Բջնի համայնքին: Համայնքի հեռավորությունը մարզկենտրոնից 14 կմ հեռավորության վրա է, իսկ մայրաքաղաքից` 41 կմ:*

*Ունի միջնակարգ դպրոց, մշակույթի տուն, գրադարան, մսուր մանկապարտեզ, առողջության առաջնային պահպանման Կենտրոն:*

*Բնակիչների նախնիները եկել են Մուշից և Ալաշկերտից` 1828 թվականին: Գյուղում և շրջակայքում պահպանվել է Մայրավանք սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, որը կառուցվել է 7-րդ դարում, ամրոցը, գյուղատեղիներ, գերեզմանոց` 13-19-րդ դարերի խաչքարերով: Բալոր հիմքերը կան կարծելու, որ գյուղի անունը Ամասիա գահակալի Ցելակ որդու հնչյունափոխված տարբերակն է:*

*Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ, բանջարաբուծությամբ, հացահատիկային կուլտուրաների մշակմամբ:*

*Գյուղի վարչական տարածքը 3842 հա է: Համայնքի բարձրությունը ծովի մակերևույթից 1600-1700 մ է: Կլիման չափավոր ցամաքային է, տարեկան միջին ջերմաստիճանը` 5.6-6 աստիճան, տեղումների քանակը 600-800 մմ: Ձմեռը երկարատև է, կայուն ձյունածածկույթվ, ամառը` մեղմ և զով: Տարածքում հիմնականում տափաստանային բուսածածկույթով լեռնային սևահողեր են: Գյուղից 2 կմ հեռավորության վրա անցնում է Երևն-Սևան ավտոմայրուղին, իսկ գյուղամիջով` երկաթուղին:*

*Քաղսի**գյուղը հիմնադրվել է 1828 թ.` Պարսկաստանի Մակու գավառից ներգաղթած ընտանիքների կողմից: Գյուղը գտնվում է Հրազդանից 3 կմ հեռավորության վրա ծովի մակերևույթից 1700-1750 մ բարձրության վրա: Հյուսիսի սահմանագիծը Ծաղկունյաց լեռնաշղթան է: Կլիման չափավոր ցամաքային, ձմեռը երկարատև, կայուն ձնածածկույթով, ամռանը մեղմ և զով: Տարածքում տիրապետում են տափաստանային բուսածածկույթով լեռնային սևահողերը: Գյուղի միջով են անցնում Հրազդան-Սևան, Հրազդան-Աշտարակ մայրուղիները, Սևան-Երևան երկաթգիծը և Հրազդան գետը: Համայնքն ունի 2 եկեղեցի` կառուցված 19-րդ դարում:*

*Գյուղում բնակլիմայական պայմանները փոփոխական են և ոչ բարենպաստ գյուղատնտեսության համար: Դաշտերը ոռոգովի ջեն և բերքատվությունը մեծ կախում ունի տարվա տեղումներից: Ձմեռը ցուրտ է, խստաշունչ:Ամառը զով է, երբեմն շոգ ու երաշքտ: Ձնածածկույթը քաղսի համայնքում տևական է լինում, ուղեկցվում բքի վերածվող ուժեղ քամիների, որի պատճառով փակվում են ճանապարհները, դադարում երթևեկությունը, սակայն համայնքում հաճախակի կատարվող ձնամաքրման աշխատանքների շնորհիվ խնդիրը լուծվում է: Գարնանը լինում են տեղատարափ անձրևներ, կարկուտ, երբեմն կարկուտի պատճառով գյուղացին կորցնում է բերքի մի մասը:*

*Լեռնանսիտ*  *գյուղը հիմնադրվել է 1828թվականին: Բնակվել են Արևմտյան* *Հայաստանի Խոյ, Մակու, Սալմաստ գավառներից գաղթած հայերը: Գյուղը անվանվել է խորհրդային տարիներին` Վերին Ախտա, 1978թ.-ից վերանվանվել է Լեռնանիստ:*

*Համայնքը ունի մանկապարտեզ, միջնակարգ դպրոց, մշակույթի տուն , գրադարան, բուժ.ամբուլատորիա:*

*Լեռնանիստը Հրազդան քաղաքի աջ ուսին հենված գյուղն է:     Այն տարածաշրջանի ամենամեծ գյուղերից մեկն է, ունի ավելի քան 550 տնային տնտեսություն, 3719 հա հողատարածք:*

*Գյուղը**Երևանից գտնվում է 45 կմ, իսկ Հրազդանից՝ 7 կմ հեռավորության վրա: Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ, հողագործությամբ և արտերկրյա աշխատանքներով:*

*Համայնքը գտնվում է ծովի մակարդակից 1900 մետր բարձրության վրա:*

*Հայանքում բնակլիմայական պայմանները փոփոխական են և ոչ բարենպաստ գյուղատնտեսության համար: Դաշտերը ոռոգովի չեն և բերքատվությունը մեծ կախում ունի տարվա տեղումներից: Ձմեռը ցուրտ է, բքաշունչ: Ամառը զով, երբեմն էլ շոգ ու երաշտ: Համայքնում գարունը ուշ է բացվում, աշունը շուտ վերջանում: Ձնածածկույթը Լեռնանիստ համայնքի տարածքում տևական է լինում, ուղեկցվում բքի վերածվող ուժեղ քամիներով, որի պատճառով փակվում են ճանապարհները, դադարում երթևեկումները, սակայն համայնքում հաճախակի կատարվող ձյունածածկ ճանապարհների մաքրման աշխատանքների շնորհիվ , ավտոմեքենաների շարժը չի դադարում: Գարնանը լինում են տեղատարափ անձրևներ, կարկուտ, երբեմն կարկուտի պատճառով գյուղացին կորցնում է բերքի մի մասը:*

Հրազդան համայնքի բնակչությունը 01.12.2022թ. դրությամբ կազմում է 66675 մարդ.

Աղյուսակ 1. Համայնքի մշտական բնակչության ու տնային տնտեսությունների ցուցանիշները (01.12.2022 թ. դրությամբ):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ | ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎԸ | ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏ.ԹԻՎԸ | ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊ. ՊԵՏ.ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԳՐ. ԸՆՏ.ԹԻՎԸ / ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊ.ՍՏ.ԹԻՎԸ |
| **Հրազդան** | 57960 | 12700 | 2400/65 |
| Լեռնանիստ | 2984 | 550 | 80/23 |
| Քաղսի | 2641 | 280 | 40/42 |
| Սոլակ | 2468 | 536 | 63/63 |
| Ջրառատ | 622 | 134 | 35/63 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 66675 | 14200 | 2618/226 |

Համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմը ներկայացված է աղյուսակ 2-ում:

Աղյուսակ 2. Համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմի ցուցանիշները

(01.01.2022 թ. դրությամբ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ընդամենը համայնք | Հրազդան | Լեռնանիստ | Քաղսի | Սոլակ | Ջրառատ |
| Մշտական | Ընդամենը | 66675 | 57960 | 2984 | 2641 | 2468 | 622 |
| Իգ. | 33548 | 29260 | 1453 | 1305 | 1219 | 311 |
| Ար. | 33127 | 28700 | 1531 | 1336 | 1249 | 311 |
| Մինչև 1 տարեկան | | 614 | 474 | 50 | 42 | 39 | 9 |
| 1-2 տարեկան | | 1344 | 1078 | 86 | 95 | 71 | 14 |
| 3-4 տարեկան | | 1519 | 1281 | 83 | 71 | 64 | 20 |
| 5-6 տարեկան | | 1712 | 1411 | 105 | 103 | 77 | 16 |
| 7-10 տարեկան | | 3538 | 3027 | 183 | 163 | 119 | 46 |
| 11-14 տարեկան | | 3568 | 3122 | 158 | 162 | 92 | 34 |
| 15-17 տարեկան | | 2347 | 2057 | 103 | 86 | 72 | 29 |
| 18 և ավելի տարեկան | | 52033 | 45510 | 2216 | 1919 | 1934 | 454 |
| Կենսաթոշակառուներ | | 9687 | 8693 | 320 | 291 | 312 | 71 |
| Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | | 100 | 65 | 13 | 13 | 8 | 1 |
| Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ | | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ | | 579 | 1 | 578 | 0 | 0 | 0 |
| Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ | | 155 | 139 | 11 | 2 | 2 | 1 |
| Հաշմանդամներ | | 3000 | 2759 | 106 | 97 | 14 | 24 |
| Հաշմանդամ երեխաներ | | 143 | 129 | 6 | 8 | - | - |
| Զբաղվածներ | | 13186 | 11147 | 210 | 199 | 1430 | 200 |
| Գործազուրկներ | | 1438 | 730 | 248 | 230 | 150 | 80 |
| Ընտանեկան նպաստների պետական համակարգում գրանցված ընտանիքների թիվը | | 226 | 65 | 23 | 42 | 63 | 33 |
| Արցախյան պատերազմում զոհվածների ընտանիքների թիվը | | 155 | 139 | 11 | 2 | 2 | 1 |

# ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

Հրազդան համայնքի ավագանին ընտրվել է 2021 դեկտեմբերի 5-ին: Համայնքապետարանի աշխատակազմը բաղկացած է 89 աշխատակիցներից` հետևյալ հաստիքացուցակով (հաստիքացուցակում նշված են նաև թափուր հաստիքները 03.02.2022թ դրությամբ).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Հ/Հ | ՀԱՍՏԻՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ՀԱՍՏԻՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐԸ |
|  | ***ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ*** |  |
| 1 | Համայնքի ղեկավար | 1 |
| 2 | Համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ | 1 |
| 3 | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 |
| 4 | Համայնքի ղեկավարի խորհրդական | 1 |
| 5 | Համայնքի ղեկավարի մամուլի քարտուղար | 1 |
| 6 | Համայնքի ղեկավարի օգնական | 1 |
|  | ***ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ*** |  |
| 7 | Վարչական ղեկավար | 4 |
|  | ***ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ*** |  |
| 8 | **Աշխատակազմի** **քարտուղար** | 1 |
| 9 | ***Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժին*** | 7 |
| *10* | ***Գյուղատնտեսություն և բնապահպանության բաժին*** | 5 |
| *11* | ***Ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների բաժին*** | 9 |
| *12* | ***Եկամուտների հաշվարկման և հավաքագրման բաժին*** | 15 |
| *13* | ***Զարգացման ծրագրերի, տուրիզմի, առևտրի,սպասարկման և գովազդի բաժին*** | 6 |
| *14* | ***Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության և սոցիալական աջակցության հարցերի բաժին*** | 8 |
| *15* | ***Կոմունալ տնտեսության, համատիրությունների աշխատանքների համակարգման և տրանսպորտի բաժին*** | 10 |
| *16* | ***Իրավաբանական բաժին*** | 5 |
| *17* | ***Քարտուղարության և անձնակազմի կառավարման բաժին*** | 8 |
| *18* | ***ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ*** | 5 |
|  | ***ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ*** |  |
| 19 | Աղբյուրակ թաղամասում համայնքի ղեկավարի առանձին խնդիրներ և գործառույթներ իրականացնող | 1 |
| 20 | Վերին Աղբյուրակ թաղամասում համայնքի ղեկավարի առանձին խնդիրներ և գործառույթներ իրականացնող | 1 |
| 21 | Մաքրավան թաղամասում համայնքի ղեկավարի առանձին խնդիրներ և գործառույթներ իրականացնող | 1 |
| 22 | Վանատուր թաղամասում համայնքի ղեկավարի առանձին խնդիրներ և գործառույթներ իրականացնող | 1 |
| 23 | Ջրառատ թաղամասում համայնքի ղեկավարի առանձին խնդիրներ և գործառույթներ իրականացնող | 1 |
| 24 | Կոճոռ թաղամասում համայնքի ղեկավարի առանձին խնդիրներ և գործառույթներ իրականացնող | 1 |
| 25 | Կաքավաձոր թաղամասում համայնքի ղեկավարի առանձին խնդիրներ և գործառույթներ իրականացնող | 1 |
| 26 | Անասնաբույժ | 2 |
| 27 | Ցանցային ադմինիստրատոր | 1 |
|  | **Ընդամենը** | **99** |

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

*Հրազդան համայնքը նախկինում եղել է արդյունաբերական զարգացած կենտրոն: Այժմ այդ արդյունաբերական ձեռնարկությունների մեծ մասը չեն գործում, կամ եթե գործում են, ապա ոչ իրենց հզորությունների ծավալով:*

*Քաղաքի տարածքում գործում են 144 ձեռնարկություններ, որոնցից խոշորներն են.*

1. *«Ցեմենտի գործարան»*
2. *«ՀրազՋԷԿ» 5-րդ բլոկ*
3. *§Շինինդուստրիա¦*
4. *§Էներգոցանց¦*
5. *«Նորոգշին »*
6. *§Մեքենաշինարար¦*
7. *§Վորքինգ-ֆորմս¦*
8. *§Հրազդան Ճ.Շ.Շ.Ձ¦*
9. *§Հարվալ-մաշինըրի¦*
10. *«Առ-Ջեր-Մեկ»*
11. *§Մակու օղակ¦*
12. *§Կեչառք¦*
13. *§Ինվեստըմթ Մեդիա¦*
14. *§Վիլ ֆուդ¦*
15. *§Էներգոցանցշին¦*
16. *«Գազպրոմ Արմենիա»*
17. *«Վիլ Լայն»*
18. *«Ֆլեշ»*
19. *«Պատնեշ»*
20. *«Գրին ֆարմեր»*
21. *«Եվրոթերմ»*
22. *«Լեսթար»*
23. *Հայանտառ*
24. *«Լիպս» ՍՊԸ*

*ØÛáõëÝ»ñÁ ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñ »Ý, áñáÝù ½µ³Õí³Í »Ý Ñ³óÇ, Ñ³ó³ÙÃ»ñùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ùµ:*

*¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÝ»ñÝ »Ý` ¾Ý»ñ·»ïÇÏ, ó»Ù»Ýï, í»ñ³Ùß³ÏáÕ é³¹Çá¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ë³ñù»ñ, Ñ³·áõëï, ïñÇÏáï³Å, Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñù, Ñ³ó³ÙÃ»ñù:*

*²ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñ` ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³, ó»Ù»Ýï, ÏÉÇÝÏ»ñ, ÏÇë³Ñ³Õáñ¹ÇãÝ»ñ, é³¹Çáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ë³ñù»ñ, í³ñïÇù í»ñÝ³ß³åÇÏÝ»ñ, Ï³Ý³óÇ Ý»ñùÝ³Ñ³·áõëï, ïñÇÏáï³Å, Ñ³ó, µáõÉÏ»Õ»Ý ¨ ³ÛÉÝ:*

*ì»ñÁ Ýßí³Í Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³ßË³ïáõÙ »Ý ավելի քան 3000 ·áñÍ³éáõÝ»ñ*:

# ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

#### ՀՐԱԶԴԱՆ ՔԱՂԱՔ

* Հրազդան քաղաքն ունի 302 բազմաբնակարան բնակելի շենքեր, որոնցից 4-ը` մեկ հարկանի, 31-ը` երկհարկանի, 4-ը` եռահարկ, 40-ը` չորս հարկանի, 102-ը` հինգ հարկանի, ինը և ավելի բարձրահարկ շենքեր` 121:
* 302 բազմաբնակարան շենքերից 140-ը ունեն հարթ տանիքներ, իսկ 162-ը` թեք տանիքներ:
* Բնակֆոդի ընդհանուր և բնակելի մակերեսները կազմում են 668239,8 քմ: Շենքերի սպասարկման գործընթացը կազմակերպվում է 12 համատիրությունների կողմից:
* Բազմաբնակարան շենքերի վերելակների թիվը` 221, որոնցից գործում են 184-ը:
* Վարչական տարածքում կան 3600 առանձնատներ: Բազմաբնակարան շենքերից վթարային են թիվ 54 և թիվ 60 շենքերը, իսկ առանձնատներից վթարային են 13-ը: Քաղաքի տարածքում կան 5 բազմաբնակարան կիսակառույց շինություններ:
* Քաղաքի տարածքում հաշվառված են
* Քաղաքում առկա են բնակարանների և բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող ընտանիքներ, որոնցից մի մասը կազմում են զոհված և հաշմանդամ դարձած ազատամարտիկները, ինչպես նաև Արցախից տեղահանված և Հրազդանում հաստատված քաղաքացիները:
* Համայնքի գյուղական բնակավայրերում բնակելի տները հիմնականում առանձնատներ են, իսկ վիճակը բավարար:

# ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

#### ՀՐԱԶԴԱՆ ՔԱՂԱՔ

* Քաղաքի վարչական տարածքը – 15343.72 հա
* Արտադրական նշանակության հողեր – 846.63 հա
* Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր – 11053.08 հա
* Գերատեսչական հիմնարկների զբաղեցրած հողեր – 48.2 հա
* Հանգստի գոտիներ – 35.24 հա
* Ջրային ֆոնդեր – 202.55 հա
* Այլ – 263.89 հա
* Բնակավայրի տարածքը – 1701.09 հա
* Հողի սեփականաշնորհման մասնակցած ընտանիքների թիվը – 4700
* Մեկ հողաբաժնի չափը մինչև 0.36 հա
* Քաղաքի սեփականություն համարվող հողեր – 8018.09 հա
* Օտարված և օգտագործման տրամադրված հողեր – 491.30 հա

## Սոլակ գյուղ

* Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 4272,48 հա,
* գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 3572,48 հա,
* բնակավայրերի հողերը՝ 215,56 հա,
* արտադրական նշանակության հողերը՝ 0,05 հա,
* էներգետիկայի, տրանսպորտի և կապի, կոմունալ ենթակայության հողերը՝ 28,42 հա,
* անտառային հողերը՝ 410,31 հա,
* հատուկ պահպանության հողերը՝ 21,56 հա,
* հատուկ նշանակության հողերը՝ 31.41 հա
* ջրային հողերը՝ 8,41 հա:

## Քաղսի գյուղ

* Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 4408,34 հա,
* գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 2973,43 հա,
* Անօգտագործելի հողեր` 472,57 հա
* Ձորեր` 35 հա
* Դաշտամիջյան ճանապարհներ` 50 հա
* Արտադրական մաս` 27,38 հա
* Տնամերձ հողեր` 112,3 հա
* գերեզմանատուն -5հա
* գյուղամիջյան փողոցներ -7հա

## Լեռնանիստ գյուղ

* Համայնքի վարչական տարածքը -200 հա է,
* որից`
* վարելահողեր – 1038 հա
* խոտհարք – 963 հա
* արոտավայրեր – 1462 հա
* անօգտագործելի հողեր -327 հա
* ձորեր -6հա
* դաշտային ճանապարհներ-30հա
* ավազի հանք-8հա
* արտադրական մաս /կովանոց/-4հա
* գերեզմանատուն -5հա
* տնամերձ հողեր -149 հա
* գյուղամիջյան փողոցներ -14հա
* պետական պահուստային հողեր -196 հա
* համայնքի սեփականության հողեր -4001 ,2հա

## Ջրառատ գյուղ

* վարչական տարածքը կազմում է 42,39 հա.,
* գյուղատնտեսականն շանակություն ունեն 0,51հա,
* բնակավայրերը զբաղեցնում են 16,03 հա.,
* արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտները` 25,80հա,
* էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտները` 0,04 հա.,
* պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը` 1,44 հա։

# ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

* Համայնքում գործում է խմելու ջրի ջրամատակարարման և կոյուղու կենտրոնացված համակարգ: Այս ծառայությունների ոչ բավարար մակարդակը պայմանավորված է ներքին կոմունիկացիոն ցանցի ֆիզիկական մաշվածությամբ:
* Շենքերի կենցաղային աղբը կուտակվում է քաղաքի տարածքում հավասարաչափ տեղադրված աղբարկղերի մեջ: 2016թ. ապրիլի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության, ի դեմս ՀՀ ֆինանսների նախարարության, և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (այսուհետ' Բանկ), Ծրագրի շահառու համայնքապետարանների և Բանկի միջև ստորագրվել են «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման» ծրագրի (այսուհետ' Ծրագիր) վարկային և իրականացման աջակցության համաձայնագրերը: Նպատակն էր կառուցել և շահագործել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան տարածաշրջանային աղբավայր Հրազդանում, որտեղ կհավաքվի ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերում գոյացած աղբը: Արդեն 2022 թվականի ընթացքում աղբավայրը կհանձնվի շահագործման:
* Ամեն գարնանը համայնքի փողոցներում և բակերում կազմակերպվելու է մասսայական ծառատունկ: Կանցկացվեն շաբաթօրյակներ` համայնքի սանիտարական մաքրությունը պատշաճ մակարդակի վրա պահելու համար:
* Կազմակերպել Հրազդան գետի հունի, սելավատարների մաքրման և վերականգնման աշխատանքներ:
* Կանաչ գոտիների ընդլայնման և վերականգնման աշխատանքներ/ծառեր, թփեր, գազոններ/ և ոռոգման համակարգի նոր ջրագծերի անցկացման աշխատանքներ:
* Համայնքում շրջակա բնական միջավայրի պահպանության առումով առաջնային խնդիր է համայնքի սանմաքրումը:
* ավելացնել գյուղերի կանաչապատ տարածքները,
* իրականացնել ծառատունկ,
* ավելացնել համայնքի կանաչապատ և ծաղկապատ տարածքները,
* ներգրավել համայնքի բնակչությանը բնապահպանական խնդիրների լուծման գործընթացում՝ հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ պարբերաբար անցկացվող սեմինարների, դասընթացների, տեսագովազդների, ցուցանակների և հանրային իրազեկման այլ միջոցներով:

# ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

Զբոսաշրջությունն ունի զարգացման մեծ հեռանկարներ Հրազդանում, հատկապես ձմեռային, էքստրեմալ, գաստրո և ագրոտուրիզմը։ Հիմնական նպատակն է համայնքը դարձնել Կոտայքի մարզի ինքնատիպ զբոսաշրջային կենտրոններից մեկը, որը յուրահատուկ է դառնում իր աշխարհագրական դիրքով և ուրույն մշակույթով, ավանդույթներով ու պատմությամբ:

Հետարդյունաբերական Հրազդան խոշորացված համայնքում միախառնված են գյուղական ու քաղաքային կոլորիտային միջավայրները` համայնքին տալով յուրահատուկ գույներ, ստեղծելով էկո և ագրո տուրիզմի զարգացման բոլոր նախադրյալները:

* «Շառլ Ազնավուրի անվան եղևնիների պուրակը» առանձնանում է առողջապահական տեսակով` շնորհիվ եղևնիների տարբեր տեսակների առկայության ու վերջիններիս սեզոնային փոշոտման: Այգում առկա են խաղահրապարակներն ու խաղադաշտը, զվարճանքի ու հանգստի գոտիներ բոլոր տարիքային խմբերի համար: Զբոսայգին հիանալի այլընտրանք է Ստեփանավանում գտնվող Դենդրոպարկին: Այգում տնկված են հարյուրավոր սոճիներ, Հայրենական Մեծ պատերազմից հետո` ի հիշատակ զոհված, հերոսացած ու անհետ կորած համաքաղաքացիների, իսկ այգու բարձունքում առկա է նրանց նվիրված հուշարձան: Եղևնիների փոշոտման սեզոնին այգի են այցելում հարյուրավոր մարդիկ, ովքեր ունեն շնչառական, սիրտ-անոթային և այլ հիվանդություններ, այգում առկա է քայլուղիներ, հեծանվային ուղիներ, իսկ ձմռան ամիսներին այգին վերածվում է ձմեռային կուրորտի: Առողջ ապրելակերպով զբաղվելու, խթանելու համար առկա են բոլոր պայմանները, որով համայնքը դառնում է գրավիչ ինչպես բնակիչների, այնպես էլ հյուրերի ու զբոսաշրջիկների համար:
* Արևային ժամացույցով այգի` խճապատկերներով հրապարակով, զրուցարաններով, բացօթյա դասընթացների համար նախատեսված գոտիներով, փոքր խաղահրապարակով: Հրազդանի Աղբյուրակ թաղամասու լճափնյա այգու հիմնական մասը ստեղծվել է բազմագույն ու բազմաձև խճաքարերից, արևի ժամացույցով: Զբոսայգու գլխավոր մասի համար ընտրված է անտիկ շրջանի աստեղային քարտեզը, որը ֆոն է դարձել արևի ժամացույցի համար: Կեսօրին` ժամը 12:00-ը կանգ է առնում ուղիղ ծառուղի տանող խճուղու կենտրոնում: Կենդանակերպի սև նշանները ցույց են տալիս գիշերը, իսկ սպիտակները` ցերեկը: Մյուս ծառուղու մուտքի մոտ դրված են երկու առյուծներ, սա նույնպես անտիկ շրջանի ճարտարապետական ձևերը նորի հետ համադրելու լավագույն եղանակն է: Յուրաքանչյուր երկու ամսվա միջև ընկած է աստեղային քարտեզի մի համաստեղություն և խճանկարով զարդանախշ արտացոլված կենդանակերպի նշանները: Զբոսայգու մի մասը ժամանակին հատկացված է եղել սպորտային կառույցներին, երիտասարդներին: Գործում էր նաև ամֆիթատրոնը` շատրվանով, մանկական զվարճանքի գոտին` ավտոդրոմով, ատրակցիոններով, կարուսելներով: Դեպի լճափ ձգվող ծառուղիների վրա կառուցված էր գեղեցիկ կամուրջ` սանդուղքով:
* Ծովինար արհեստական ջրամբար:   
  Հրազդան քաղաքի Աղբյուրակ ջրամբարի ափին կանգնած արձանն անվնակաոչվել է որպես` կեցցե կապույտ ու ջինջ երկինքը, այն նվիրված է 1941-1945թթ Հայրենական մեծ պատերազմում հայ ժողովրդի տարած հաղթանակի 40-ամյակին: Արձանի հեղինակը Խաչատուր Հակոբյանն է/1951-2015թթ/, ում ստեղծագործական կյանքի որոշ փաստաթղթերում արձանն անվանվում է Փարվանա մոնումենտ: Սկզբում այն տեղադրված է եղել Քաղսի գյուղից դեպի Հրազդան մտնող մուտքի մոտ` աջ կողմի դաշտում, հետո տեղափոխվեց դեռևս 1959 թ. շահագործման հանձնված Աթարբեկյան ԳԷՍ-ի` ՀԷկի արհեստական ջրամբար-լճակում: Ցավոք, Հրազդանի ամենահայտնի խորհրդանիշերից մեկը ընդգրկված չէ Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակում:
* Համայնքը հարուստ է իր պատմամշակութային հուշարձաններով ու տեսարժան վայրերով` Հրազդան քաղաքի Մաքրավան թաղամասի Մաքրավանք վանական համալիր (IX-XIII դդ), Սոլակ գյուղ` Մայրավանք` 613թ, սրբ Աստվածածին, Քաղսի գյուղ` սրբ Աստվածածին` 19-րդ դար, սրբ Գևորգ եկեղեցիները, Լեռնանիստը` որպես ձմեռային ու ագրո տուրիզմի Կենտրոն, գյուղում գործում է 19-րդ դարում կառուցված, Աղբյուրակի սրբ Ստեփանոս վանական համալիր` 10-14 դդ, Քարայր կացարան, Կոճոռ թաղամասի սրբ Խաչ եկեղեցի` 19-րդ դար, Վանատուր թաղամասի` սրբ Աստվածածին` 19-րդ դար, Քարավանատուն` 13-րդ դար, Կապույտ Խաչ եկեղեցի, որը Անի Հովվիի եկեղեցու կրկնօրինակն է, Ջրառատ թաղամասի սրբ Կարապետ եկեղեցի` 17-րդ դար, քարե դարյան Քարայր կացարան, Կաքավաձոր թաղամասի չգործող սրբ Աստվածածին եկեղեցի: Թվարկվածներից վեց եկեղեցիները գործող են:
* Համայնքը հարուստ է միջնադարյան կառույցներով, գերեզմաններով, բերդ ամրոցներով, բրոնզեդարյան դամբարանադաշտերով, խորհրդային մոդերնիզմի ճարտարապետությամբ:
* Համայնքում գործում են նաև Լեռնանիստ գյուղի և Ջրառատ թաղամասի մասնավոր թանգարանային հավաքածուները, Հրազդանի երկրագիտական թանգարանը և Հայաստանի Ազգային պատկերասրահի մասնաճյուղը:

Հրազդան համայնքի աշխարհագրական դիրքով պայմանավորված, տեղանքում առկա են անտառներ, սառնորակ աղբյուրներ, էկո տուրիզմի և էքստրեմալ տուրիզմի հզոր պոտենցիալ:

# ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Համայնքի սեփականաշնորհված և վարձակալությամբ տրված վարելահողերում ցանվում են հացահատիկային մշակաբույսեր՝ ցորեն, գարի, հաճար, ոսպ և այլ կուլտուրաներ: Սակայն հողատարածքների ջրովի չլինելու պատճառով համայնքի բնակիչները մեծ եկամուտներ չեն ստանում: Հողատեսքերի դիրքադրությունը միանգամայն բարենպաստ է հացահատիկային կուլտուրաների արտադրության ու անասնապահության համար: Հացահատիկային կուլտուրաների արտադրությունն ու անասնապահությունը, ինչպես նաև մեղվապահությունը հանդիսանում են համայնքի տնտեսական զարգացման կանխորոշող ոլորտ: Սակայն այս ոլորտները ներկայումս ունեն միջին զարգացվածության տեմպ, որը պայմանավորված է ոլորտների ցածր կապիտալացման աստիճանով ու վերամշակման տեխնոլոգիաների բացակայությամբ:

Համայնքի բնակիչները զբաղվում են նաև անասնապահությամբ, սակայն խոշոր ֆերմերային տնտեսություններ չկան: Հիմնականում յուրաքանչյուր տնտեսություն իր արտադրանքը սպառում է իր տնտեսության ներսում:

2016 թվականին «Գյուղատնտեսության նախարարության գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կողմից կառուցվել է արոտավայրերի ջրամիացման ջրագիծ և անասունների ջրի խմոցներ Սոլակ բնակավայրում:

Համայնքի բնակիչների մի մասը զբաղվում է մեղվաբուծությամբ, սակայն տարիների կտրվածքով մեղվի համար եղանակային պայմանները լավ են լինում մեկընդմեջ:

Համայնքի բնակիչները իրենց տնամերձ հաղամասերում աճեցնում են բանջարաբոստանային կուլտուրաներ և բազմատեսակ պտուղներ, սակայն ոռոգվում է համայնքի ոռոգելի տարածքի ընդամենը 30%-ը` պոմպակայանի միջոցով:

Ոռոգելի տարածքի 70%-ը չի ոռոգվում ջրի սակավության և որոշ հատվածներում ցանցի մաշվածության և բացակայության պատճառով:

# ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

## *ՀՐԱԶԴԱՆ ՔԱՂԱՔ*

* Քաղաքի փողոցների ու ճանապարհների երկարությունը կազմում է 194.4 կմ, իսկ մակերեսը` 1749,600 հազար քմ, կամուրջների քանակը` 12: Կա մեկ սելավատար` 5500 մ երկարությամբ:
* Քաղաքի վարչական տարածում հասարակական տրանսպորտի գործունեությունը իրականացվում է ավտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով` 3-րդ, 4-րդ և Կաքավաձոր երթուղիներով:
* Սպասարկող կազմակերպության տրանսպորտայինմիջոցները նորմալ են և տեխնիկապես ի վիճակի են ուղևորափոխադրումներ կատարելու համար, նյուփատեխնիկական բազան թարմացված է:
* Քաղաքի տարածքով տեղադրված են երթևեկության նշաններ` անհրաժեշտ կանոնակարգով:

Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների որոշ մասն անբարեկարգ է: Ճանապարհները հիմնականում ասֆալտապատ և խճապատ են:

Համայնքում գործում է Սոլակ–Հրազդան, Սոլակ–Չարենցավան, Հրազդան-Քաղսի-Սոլակ, Հրազդան-Լեռնանիստ տրանսպորտային միջոցներ, որոնց թիվը բավականացնում է մարդկանց բնականոն տեղաշարժին, սակայն տրանսպորտային ցանցի մաշվածության պատճառով, տեխնիկաների վերազինման անհրաժեշտություն է առաջանում:

# ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

*ՀՐԱԶԴԱՆ համայնքի տարածքում առևտրի, հասարակական սննդի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտների թիվը.*

## *Հրազդան քաղաք`*

* *Առևտրի փոքր, միջին ու խոշոր օբյեկտներ – 144*
* *Շուկաներ – 1*
* *Հանրային սնունդ – 50*
* *Լիցքավորման կետեր`*

*Հեղուկ գազ -5 հատ*

*Բնական գազ – 8 հատ*

*Հեղուկացված նավթ գազ – 7 հատ*

*Քաղսի վարչական շրջան`*

* *Առևտրի փոքր ու միջին օբյեկտներ – 7*
* *Հանրային սնունդ – 7*
* *Լիցքավորման կետեր`*

*Բնական գազ – 2հատ*

*Բենզին – 2 հատ*

*Սոլակ վարչական շրջան `*

* *Առևտրի փոքր ու միջին օբյեկտներ – 11*
* *Հանրային սնունդ – 6*
* *Լիցքավորման կետեր`  
   Բենզին – 1 հատ*

*Սոլակ համայնքում առևտուրն իրականացվում է անհատ ձեռնարկատերերի կողմից: Համայնքում գործում են սննդի խանութներ, հանրային սննդի սպասարկման օբյեկտներ, հյուրանոցային համալիր, շինանյութի խանութ, ավտոպահեստամասերի խանութ, ավտոսպասարկման կետ:*

*Համայնքում չկան գործող ոչ կառավարական կազմակերպություններ (ՀԿ-ներ, հիմնադրամներ, քաղաքական կուսակցություններ և այլն): Համայնքում 2016 թվականից գործում է «Սոլակի արոտօգտագործողների միավորում» սպառողական կոոպերատիվը, որը համալրված լինելով որոշակի գյուղտեխնիկայով, մատուցում է գյուղատնտեսական աշխատանքների ծառայություններ:*

*Ջրառատ վարչական շրջան `*

* *Առևտրի փոքր օբյեկտներ – 2*

*Համայնքում առևտուրն իրականացվում է անհատ ձեռնարկատերերի և մասնավոր կազմակերպությունների կողմից Համայնքում գործում են հանրային սննդի խանութներ: Համայնքում չկա գործող ոչ կառավարական կազմակերպություններ ՀԿ ներ հիմնադրամներ քաղաքական կուսակցություններ և այլն:*

*Լեռնանիստ վարչական շրջան`*

* *Առևտրի փոքր ու միջին օբյեկտներ – 11*

*Հիմնականում կարգավորված են այդ օբյեկտների տեղաբաշխման և արտաքին համաչափության հարցերը: Պարբերաբար ստուգումներ են կատարվում` բյուջե կատարած մուծումները և կրպակների չափերը համապատասխանում են նախագծերին:*

# ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ

*Համայնքի ենթակայության տակ գործող նախադպրոցական հաստատությունները, երաժշտական և արվեստի դպրոցները ապահովված են մասնագիտական կադրերով, որոնց շնորհիվ պահպանվում է աշխատանքային բնականոն ռիթմը: Համայնքում գործում է Հրազդանի Երկրագիտական թանգարանը, պատկերասրահը, Լեռնանիստ գյուղի ազգագրական թանգարանը: Մանկապարտեզները ապահովված են տիպային շենքերով, ջրով, էլեկտրաէներգիայով, պարբերաբար կատարվում է աղբահանություն, շենքերն ունեն կապիտալ և մասնակի վերանորոգման անհրաժեշտություն:*

*Սոլակ գյուղում գործում է մշակույթի տուն իր խմբակներով և պարի խմբով: Համայնքի մշակույթի տանը գոյություն ունեն գործող գրադարան, գրադարան է գործում նաև միջնակարգ դպրոցում: Լեռնանիստ համայնքը ունի մշակույթի տուն` 1200 քմ տարածքով: 2005 թվականին շենքը վերանորոգվել է , սակայն ապահովված չէ ջրով, ջեռուցման համակարգով: Մշակույթի տանը գործում են խմբակներ` պար, նկարչություն, գրադարան, որն ունի 5495 գիրք: Ջրառատ գյուղի տարածքում ակումբ, գրադարան, սպորտդահլիճ առկա են միայն դպրոցում: Գյուղը զրկված է հասրակական միջոցառումներից, կինոյից, թատրոնից: Համայնքն ունի ֆուդբոլի դաշտ, որտեղ երիտասարդները կազմակերպում են ֆուտբոլային խաղեր: Քաղսի գյուղն ունի մշակույթի տուն, սակայն շենքն ապահովված չէ ջրով, ջեռուցման համակարգով: Մշակույթի տանը գործում է գրադարան:*

# ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

Հրազդանի տարածքում գործում են

* «Հրադզան բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը` 408 աշխատողներով, որից 332-ը բուժաշխատողներ,
* «Քաղսիի առողջույան առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ` 5 աշխատողներով, որից 4-ը բուժանձնակազմ: ՊՈԱԿ-ը գտնվում է «Հրադզան բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ից 10 կմ հեռավորության վրա:
* «Լեռնանիստի բժշկական ամբուլատորիա» ՀՈԱԿ` 6 աշխատողներով, որից 4-ը բուժանձնակազմ: Ամբուլատորիան գտնվում է «Հրադզան բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ից 13,5 կմ հեռավորության վրա:
* «Սոլակի առողջույան առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ` 5 աշխատողներով, որից 4-ը բուժանձնակազմ: ՊՈԱԿ-ը գտնվում է «Հրադզան բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ից 12,4 կմ հեռավորության վրա:

*Գյուղում աշխատում է Առողջության առաջնային պահպանության կենտրոն (ԱԱՊԿ), որը արդիական բժշկական սարքերով համալրման, կադրերի վերապատրաստման կարիք ունի: ԱԱՊԿ-ն իրականացնում է հիմնականում առաջին բուժօգնության ծառայություններ: Տեղի ունեցող հիմնական դեպքերի ժամանակ շտապ օգնությունը հասնում է Հրազդան քաղաքից (համայնքի բնակավայրերի հեռավորությունը Հրազդանից 14 կմ է):*

# Ð²Ü¶êîÆ ¶àîÆÜºð, ¼´àê²Ú¶ÆÜºð, Ê²Ô²Ðð²ä²ð²ÎÜºð, ´²Î²ÚÆÜ î²ð²ÌøÜºð

Հրազդան համայնքն ունի

* Քաղաքային զբոսայգի – 2
* Հանգստի գոտիներ – 4
* Խաղահրապարակներ – 55
* Բակային տարածքներ - 210

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Համայնքը քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի կամ դրանց փոփոխությունների մասով

* համայնքի քաղաքաշինական կադաստրի վարում, համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրության կազմում
* համայնքի քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կառուցապատողներին տրվում է ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (կամ նախագծման թույլտվություն)
* համայնքի բնակչությանն իրազեկվում է միջավայրի ծրագրվող քաղաքաշինական փոփոխությունների մասին
* համաձայնեցվում է ճարտարապետաշինարարական նախագծերը, տալիս է շինարարության (քանդման) թույլտվություն
* միջոցառումներ է ձեռնարկվում շինարարության թույլտվությամբ նախատեսված ժամկետներում կառուցապատումն ավարտելու համար
* կանխարգելվում ու կասեցվում է ինքնակամ շինարարությունը և օրենքով սահմանված կարգով ապահովում է դրանց հետևանքների վերացումը, ընդունվում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասում ինքնակամ կառույցի քանդման (ապամոնտաժման) մասին որոշում
* վերահսկողություն է իրականացվում շենքերի ու շինությունների նպատակային օգտագործման և պահպանման, կառուցապատողներին տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքով
* իրականացվում է համայնքի սեփականություն հանդիսացող շենքերի ու շինությունների հաշվառումը և բաշխումը

Իսկ հողօգտագործման բնագավառում`

* կազմվում է համայնքների հողերի օգտագործման սխեմաներն ու քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթեր
* վերահսկողություն է իրականացվում համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերի նպատակային օգտագործման, հողօգտագործողների կողմից հողային օրենսդրության պահանջների պահպանման նկատմամբ
* պլանավորված է հավաքագրել տեղական վճար` 2022թ փաստացի` 1590,0 հազար դրամ, 2023թ. պլանավորված` 3450,0 հազար դրամ, 2024թ.`3100,0 դրամ, 2025թ.` 3600,0 դրամ
* ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից պլանավորված մուտքեր` 2022թ. փաստացի կատարված է 241449,849 հազար դրամ, 2023թ. պլանավորված` 605000,0 հազար դրամ, 2024թ.` 556500,0 հազար դրամ, 2025թ.` 514800,0 հազար դրամ
* 2023թ. նախատեսվում է տրամադրել վարձակալությամբ` վարելահողեր 40 հա – 10000,0 հազար դրամ, արոտավայրեր` 80 հա – 1200,0 հա, Իսկ մինչև 2026 թվականը` վարելահողեր` 140 հա-3500,0 հազար դրամ, արոտավայրեր` 140 հա-2100,0 հազար դրամ
* ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից պլանավորված մուտքեր` վարելահողեր – 20հա` 30000,0 հազար դրամ, արոտավայրեր – 60 հա`90000,0 հազար դրամ:

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ

Հրազդան համայնքի ավագանու 2022 թվականի փետրվարի 8-ի N28-Ն որոշմամբ հաստատված 2022 թվականի բյուջեն եկամտային մասով տարեսկզբին կազմել է 3557019.603 հազար դրամ, ծախսերի գծով՝ 3557019.603 հազար դրամ: Հրազդան համայնքի 2022 թվականի բյուջեն (ճշտված բյուջե) եկամտային մասով կազմել է 4023017.203 հազար դրամ, ծախսերի մասով` 4023017.203 հազար դրամ: 2022 թվականի բյուջեի եկամուտների մեջ համայնքի սեփական եկամուտների բաժինը կազմում է 48.4%` 1476018.433 հազար դրամ:

**Աղյուսակ 3. Հրազդան համայնքի հանրակրթական դպրոցների, նախադպրոցական և արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների, նախնական մասնագիտական կրթական հաստատության վերաբերյալ ցուցանիշներ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Հաստատության անվանումը** | **Աշխատողների թիվը** | **Սովորողների թիվը** |
| 1. | «Հրազդանի թիվ 2 նախադպրոցական ուսումնական հիմնարկ» ՀՈԱԿ | **11** | **20** |
| 2. | «Հրազդանի թիվ 4 նախադպրոցական ուսումնական հիմնարկ» ՀՈԱԿ | **27** | **143** |
| 3. | «Հրազդանի թիվ 5 նախադպրոցական ուսումնական հիմնարկ» ՀՈԱԿ | **19** | **112** |
| 4. | «Հրազդանի թիվ 6 նախադպրոցական ուսումնական հիմնարկ» ՀՈԱԿ | **23** | **52** |
| 5. | «Հրազդանի թիվ 7 նախադպրոցական ուսումնական հիմնարկ» ՀՈԱԿ | **21** | **95** |
| 6. | «Հրազդանի թիվ 8 նախադպրոցական ուսումնական հիմնարկ» ՀՈԱԿ | **25** | **90** |
| 7. | «Հրազդանի թիվ 9 նախադպրոցական ուսումնական հիմնարկ» ՀՈԱԿ27 | **20** | **98** |
| 8. | «Հրազդանի թիվ 11 նախադպրոցական ուսումնական հիմնարկ» ՀՈԱԿ | **27** | **112** |
| 9 | «Հրազդանի թիվ 12 նախադպրոցական ուսումնական հիմնարկ» ՀՈԱԿ | **43** | **323** |
| 10 | «Հրազդանի թիվ 13 նախադպրոցական ուսումնական հիմնարկ» ՀՈԱԿ | **35** | **180** |
| 11 | «Հրազդանի թիվ 15 նախադպրոցական ուսումնական հիմնարկ» ՀՈԱԿ | **26** | **144** |
| 12 | «Հրազդանի թիվ 16 նախադպրոցական ուսումնական հիմնարկ» ՀՈԱԿ | **29** | **204** |
| 13 | «Հրազդան համայնքի Լեռնանիստի նախադպրոցական ուսումնական հիմնարկ» ՀՈԱԿ | **27** | **83** |
| 14 | «Հրազդան համայնքի Սոլակի նախադպրոցական ուսումնական հիմնարկ» ՀՈԱԿ | **19** | **80** |
| 15 | «Հրազդան համայնքի Քաղսինախադպրոցական ուսումնական հիմնարկ» ՀՈԱԿ | **17** | **85** |
| 16 | «Հրազդանի Ա. Խաչատրյանի անվան երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ | **26** | **218** |
| 17 | «Հրազդանի Ա. Բաբաջանյանի անվան երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ | **32** | **259** |
| 18 | Երվանդ Քոչարի անվան մանկական արվեստի դպրոց | **20** | **180** |
| 19 | Կոստան Զարյանի անվան արվեստի դպրոց | **22** | **150** |
| 17 | Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն | **18** | **148** |
| 18 | «Հրազդանի Դրամատիկական թատրոն-Մշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ | **32** | **-** |
| 19 | Մանկակապատանեկան սպորտդպրոց | **16** | **163** |
| 20 | Երիտասարդական մարզամշակութային ուսումնական կենտրոն | **17** | **192** |

# 2.3 ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ

## ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԵՐԻ ԴԱՇՆԱԳԻՐ ` ԱՐԵՎԵԼՔ " ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

Հրազդանի համայնքապետարանը ակտիվ մասնակցություն ունեցավ 26.10.2016թ. Երևանում մեկնարկված բարձր մակարդակի համաժողովին՝ նվիրված Եվրամիության« Արևելյան գործընկերության երկրներում կայուն զարգացման աջակցությանը:

Հրազդան քաղաքը Հայաստանից առաջին համայնքապետարաններից է, որ միացել է Քաղաքապետերի դաշնագրին /21.05.2013թ/, որը շատ հաջող նախաձեռնություն է, նվիրված կլիմայի փոփոխության խնդիրներին, էներգոխնայողության և էներգետիկ արդյունավետության զարգացմանը:

Քաղաքապետերի դաշնագիր ' ԱրևԵլք (CoM East)' ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող նախագիծ է, որի նպատակն է Արևելյան Գործընկերության երկներում ներկայացնել ԵՄ կլիմայի և էներգետիկայի նախաձեռնությունը: Քաղաքապետերի դաշնագիր' Արևելքը աջակցում է տեղական իշխաևությունների և էներգետիկայի կայուն զարգացման կանոնակարգերի ներդրման գործամ' նվազեցնելով նրանց կախվածությունը հանածո վառելիքից, բարելավելով էներգետիկ ոլորտի անվտանգությունը, և խթանում է իրենց Ներդրումը կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմացմանը և ադապտացմանը:

Այդ նպատակին հասնելու. համար քաղաքային իշխանությունները մշակել են և իրականացնում են Կայուն էներգետիկ զարգացման գործողությունների ծրագրեր (ԿԷՁԳԾ), որոնցում գնահատվում են քաղաքային համայնքում ելակետային տարում CO2-ի արտանետումներն ըստ հիմնական աղբյուրների, ինչպես նաև նկարագրվում են այդ արտանետումների նվազեցմանն ուղղված միջոցառումները, դրանց իրականացման ժամկետները և ֆինանսավորման աղբյուրները:

Այժմ Եվրոմիության Քաղապետերի դաշնագիրը բոլորովին նոր տնտեսական զարգացման նախաձեռնությանբ է հանդես գալիս, որը աշխատելու է բոլոր տեղական համայնքների հետ Արևելյան գործընկերության երկրներում' ամրապնդելով տեղական տնտեսական զարգացում:

Եվրամիությունը պատրաստ է տարբեր նախագծերի միջոցով աջակցել Հայաստանին' երկրի շրջանների հավասար և կայուն զարգացման գործում, որպեսզի փակվի ճեղքը Երևանի ու մյուս շրջանների միջև, որ մայրաքաղաքն ու մյուս շրջանները հավասարապես զարգանան:

# ԿՈՏԱՅՔԻ ԿՈՇՏ ԿԵՆՅԱՂԱՅԻՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ

# ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

2016թ. ապրիլի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության, ի դեմս ՀՀ ֆինանսների նախարարության, և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (այսուհետ' Բանկ), Ծրագրի շահառու համայնքապետարանների և Բանկի միջև ստորագրվել են §Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման¦ ծրագրի (այսուհետ' Ծրագիր) վարկային և իրականացման աջակցության համաձայնագրերը:

Նպատակն է կառուցել և շահագործել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան տարածաշրջանային աղբավայր Հրազդանում, որտեղ կհավաքվի ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերում գոյացած աղբը:

Ծրագրի արժեքը ՝11 մլն. Եվրո:

Ծրագրի շրջանականերում

***Ծրագրի շահառուներ*** ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի, Բյուրեղավանի, Եղվարդի, Ծաղկաձորի, Նոր Հաճևի, Հրազդանի, Չարենցավանի և Գեղարքունիքի մարզի Սևանի, Գավառի, Մարտունու, Վարդենիսի և ճամբարակի համայնքներ:

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

Համայնքի ֆինանսական իրավիճակը վերլուծելիս պետք է հստակ տարանջատել՝

* համայնքի բյուջեն (եկամտային և ծախսային մասերով),
* ծրագրերի իրականացման համար համայնքներին հասանելի այլ միջոցներ (աղբյուրներ և ծախսային ուղղություններ):

Համայնքի բյուջեի մուտքերը, կարելի է ասել, ձևավորվում են բացառապես վարչական բյուջեի միջոցների հաշվին: Վարչական բյուջեի եկամուտները ձևավորվում են սահմանափակ թվով եկամտատեսակների՝ հարկերի, տեղական տուրքերի և գույքի վարձակալությունից եկամուտների հաշվին: Համայնքի բյուջեի կանխատեսվող եկամուտների մեծ մասը ձևավորվում են պետական բյուջեից համայնքներին տրամադրվող ֆինանական համահարթեցման դոտացիաների հաշվին (աղյուսակ 4):

Քանի որ համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասում մուտքեր քիչ են կանխատեսվում, ապա պլանավորվող հինգ տարիների կապիտալ ծախսերը մեծամասամբ կիրականացվեն համայնքի բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից` ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումների և դոնոր կազմակերպությունների հաշվին:

**Աղյուսակ 4. Համայնքի 2020-2021թթ. բյուջեի մուտքերի ցուցանիշները և 2022-2026թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Մուտքերի անվանումը** | **2020թ.** | **2021թ.** | **2022թ.** | **2023թ.** | **2024թ.** | **2025թ.** | **2026թ.** |
| **փաստ.** | **փաստացի 01.12.2021** | **Կանխ.** | **կանխ.** | **կանխ.** | **կանխ.** | **կանխ.** |
|  | **ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)\*** | **1771673.65** | **2444457.38** | **4023017.2** | **2883209.8** | **2884568.2** | **2921945.7** | **2990905.9** |
| **I.** | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)\*** | **757728,305** | **1849460,9** | **3062413.8** | **2278209,8** | **2328068,2** | **2407145,7** | **2485905.9** |
| **1** | **ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ** |  | **386915,0** | **295185.0** | **479182.0** | **519386.3** | **569121.8** | **730726.2** |
| **1.1** | **Գույքային հարկեր անշարժ գույքից** | **138500,0** | **65801,75** | **30000.0** | **18150.0** | **14045.0** | **11097.0** | **97198.54** |
|  | Գույքահարկ շենքերի և շինությունների համար | 89500,0 | 45243,8 | 13800.0 | 8250.0 | 6250.0 | 4851.0 | 74060.44 |
|  | Հողի հարկ | 49000,0 | 20557,9 | 16200.0 | 9900.0 | 7795.0 | 6246.0 | 23138.1 |
| **1.2** | **Գույքային հարկեր այլ գույքից** | **116828,250** | **224146,3** | **265185.0** | **275650.0** | **302430.0** | **318480.0** | **320480.0** |
|  | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | 116828,250 | 224146,3 | 265185.0 | 275650.0 | 302430.0 | 318480.0 | 320480.0 |
| **1.3** | **Անշարժ գույքի միասնական վճար** | **-** | **76500.0** | **98062.0** | **122320.0** | **140294.3** | **175367.8** | **210441.3** |
| **1.4** | **Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ** | **29760,0** | **37499,2** | **2000.0** | **46062.0** | **45.617.0** | **47177.0** | **42205.8** |
|  | Տեղական տուրքեր | 29760,0 | 37499,2 | 44047.0 | 46062.0 | 45.617.0 | 47177.0 | **42205.8** |
| **1.5** | **Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից այլ պարտադիր վճարներ** |  | **82505,47** | **131757.0** | **17000.0** | **17000.0** | **17000.0** | **17000.0** |
|  | Պետական տուրքեր | **11329,0** | **15513,7** | **16000.0** | **17000.0** | **17000.0** | **17000.0** | **17000.0** |
| **1.6** | **Այլ հարկային եկամուտներ** |  | **10807,6** | **15000.0** |  |  |  |  |
| **2** | **ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ** | **1039122,985** | **1176316,4** | **2071607.7** | **1333947.7** | **1396541.8** | **1439241.8** | **1448856.7** |
| **2.1** | **Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  | **980747,053** | **994734.3** | **1228741.8** | **1228741.8** | **1228741.8** | **1228741.8** |
| ա) | Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | 798226,400 | 973864,9 | 987979.9 | **1192180.0** | **1192180.0** | **1192180.0** | **1192180.0** |
| բ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ | 79842,0 | - | - |  |  |  |  |
| գ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 15402,300 | 6882,153 | 6754.0 | 36561.8 | 36561.8 | 36561.8 | 36561.8 |
| դ) | ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  | - |  |  |  |  |
| **2.4** | **Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  | 195569,4 | 888634.09 | 105205.9 | 167800.0 | 210500.0 | 220114.9 |
| ա) | Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 145652,3 | 195569,4 | 888634.09 | 105205.9 | 167800.0 | 210500.0 | 220114.9 |
| բ) | ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  | **-** |  |  |  |  |
| **3** | **ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ\*** |  | **286229,38** | **461601.3** | **465080.1** | **412140.1** | **398782.1** | **425248.0** |
| **3.1** | **Տոկոսներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2** | **Շահաբաժիններ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3** | **Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ** | **30010,0** | **31820,097** | **44856.5** | **45052.6** | **44726.6** | **45336.6** | **44270.5** |
|  | Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ | 10000,0 | 130001,957 | 18940.63 | 15000.0 | 15100.0 | 15100.0 | 15100.0 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ | 3500,0 | **2149,3** | 7922.531 | **8403.6** | 8603.6 | 8603.6 | 8603.6 |
|  |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ | 3000,0 | **1505,0** | 1635.0 | **3416.0** | **2890.0** | **3500.0** | **3500.0** |
|  | Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր | **13510,0** | **15163,840** | **16358.34** | **18133.0** | **18133.0** | **18133.0** | **17066.9** |
| **3.4** | **Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից,** այդ թվում |  | **57733,770** | **112416.83** | **118577.5** | **121613.5** | **122845.5** | **124077.5** |
|  | Պետության կողմից ՏԻՄ-երին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ |  |  | 3336.95 | 3998.0 | **3998.0** | **3998.0** | **3998.0** |
|  | Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների դիմաց ստացվող վճար |  |  | 109079.8 | 114579.5 | **117615.5** | **118847.5** | **120079.5** |
| **3.5** | **Վարչական գանձումներ** |  | **137707,97** | **142186.3** | **144450.0** | **137300.0** | **164000.0** | **157900.0** |
|  | Տեղական վճարներ |  | 137707,97 | 142186.3 | 175500.0 | 165200.0 | 164000.0 | **157900.0** |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման և շինարարության ավարտական ակտի համար վճարներ |  | 50590.18 | 50219.33 | 44000.0 | 37200.0 | 31000.0 | 24900.0 |
|  | Օրենքով սահմանված տեղական վճարներ աճուրդի մասնակցելու համար |  | 420.0 | 1591.3 | 34500.0 | 31000.0 | 36000.0 | 36000.0 |
|  | Աղբահանության վճար |  | 86697.8 | 90375.7 | 97000.0 | 97000.0 | 97000.0 | 97000.0 |
| **3.6** | **Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից** |  | **1085,0** | **2000.0** | **2000.0** | **2000.0** | **2000.0** | **2000.0** |
|  | Վարչական իրավախախտումների համար ՏԻՄ-երի կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ |  | 1085,0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 |
|  | Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց գանձվող տույժերից |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.7** | **Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  | **3500,0** |  |  |  |  |  |
| **3.8** | **Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  | **5311,138** |  |  |  |  |  |
| **3.9** | **Այլ եկամուտներ\*** |  |  | **300328.0** | **155000.0** | **106500.0** | **97000.0** | **97000.0** |
|  | Համայնքի գույքին պատճառած վնասների փոխհատուցումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր |  | 337000,0 | 147000.0 |  |  |  |  |
|  | Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ |  | 10807,610 |  | 155000.0 | 106500.0 | 97000.0 | 97000.0 |
| **II.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4)** |  | **253510,157** | **797894.8** | **605000.0** | **556500.0** | **514800.0** | **505000.0** |
| **1** | **Հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր** |  | **19150.0** | **46200.0** | **5000.0** | **6500.0** | **4800.0** | **5000.0** |
|  | Անշարժ գույքի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շարժական գույքի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր |  | 19149,997 | **46200.0** | **5000.0** | **6500.0** | **4800.0** | **5000.0** |
| **2** | **Պաշարների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Բարձրարժեք ակտիվների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հողի իրացումից մուտքեր |  | 234360,160 | 751694.8 | 600000.0 | 550000.0 | 510000.0 | 500000.0 |
|  | Ոչ նյութական չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ա.** | **ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (1+2)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -բյուջետային փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -համայնքային սեփականության բաժնետոմսերի և կապիտալում համայնքի մասնակցության իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության, պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի (բացառությամբ հողերի), այդ թվում` անավարտ շինարարության օբյեկտների մասնավորեցումից առաջացած միջոցներից համայնքի բյուջե մասհանումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -նախկինում տրամադրված փոխատվությունների դիմաց ստացվող մարումներից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվությունների տրամադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը** | **111250,555** | **341486,360** | **41767,7** |  |  |  |  |
| **2.4** | **Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցների տրամադրում վարչական մաս** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5** | **Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցներից վարչական մաս տրամադրված միջոցների վերադարձ ֆոնդային մաս** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.6** | **Համայնքի բյուջեի հաշվում միջոցների մնացորդները հաշվետու ժամանակահատվածում** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **որից` ծախսերի ֆինանսավորմանը չուղղված համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդի գումարը** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |

**\*)** Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարը չի մտնում բյուջետային ընդհանուր եկամուտների մեջ

**Աղյուսակ 4. Համայնքի 2022-2026թթ. բյուջեն  
 ( եկամտների և ծախսերի****կանխատեսումը)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Եկամտի և ծախսի տեսակը** | **2021թ. տարեկան պլան** | **2022թ. կանխ.** | ***2021թ***  ***փաստ.նկատ %*** | **2023թ. կանխ.** | ***2021թ***  ***փաստ.նկատ %*** | **2024թ. կանխ.** | ***2021թ***  ***փաստ.նկատ %*** | **2025թ. կանխ.** | ***2021թ***  ***փաստ.նկատ %*** | **2026թ. կանխ.** | ***2021թ***  ***փաստ.նկատ %*** |
| **Ընդամենը եկամուտներ** | **2805450,2** | **4023017,2** | **143** | **2884568.2** | **103** | **2884568.2** | **1036** | **2921945.7** | **104** | **2990905.9** | **107** |
| Հարկային եկամուտներ, որից | 336818,1 | 295185.0 | 137 | 479182.0 | 141 | 519386.3 | 145 | 456769.25 | 150 | 671520.4 | 199.4 |
| Հողի հարկ | 19000,0 | 12461.1 | 66 | 9900.0 | 52.1 | 7795.0 | 41.0 | 6246.0 | 33 | 23138.1 | 121 |
| Գույքահարկ | 43000,0 | 7452.543 | 17.3 | 8250.0 | 19.2 | 6250.0 | 14.5 | 4851.0 | 11.3 | 74060.4 | 172.2 |
| Տեղական տուրքեր | 31020,0 | 48292.777 | 156 | 46062.0 | 148 | 45617.0 | 147 | 47177.0 | 152 | 42205.8 | 136 |
| Անշարժ գույք | 76500.0 | 82086.8 | 107.3 | 122320.0 | 160 | 140294.3 | 183 | 175367.8 | 229 | 210441.3 | 275 |
| Պաշտոնական ընթացիկ դրամաշն. | 2035886,741 | 2614704.454 | 128.4 | 2180069.809 | 66 | 1396541.8 | 69 | 1439241.8 | 71 | 1448856.7 | 71.1 |
| Այլ եկամուտներ | 505230,500 | 168274.7 | 33.3 | 153000.0 | 92 | 106500.0 | 21.07 | 97000.0 | 19.2 | 425248.0 | 84.1 |
| Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր | 317800,918 | 241449.849 | 76 | 936911.4 | 190 | 556500.0 | 175 | 514800.0 | 161 | 505000.0 | 159 |
| Տարեսկզբի ազատ մնացորդ | 341486,359 | 99876.280 | 30 | 108178.8 | 3.1 | - | - | -- | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը ծախսեր** | **3146936,6** | **2618319.6** | **83.2** | **2883209.8** | **92** | **2884568.2** | **92** | **2921945.7** | **93** | **2990905.9** | **95** |
| Ընթացիկ ծախսեր, այդ թվում | 1768881,238 | 2109672.7 | 119 | 2173003.9 | 123 | 2117196.4 | 120 | 2196645.7 | 124.2 | 1990891.3 | 113 |
| Տեղ. ինքնակառ. մարմնի, դրանց ենթ-հիմն. աշխատ. աշխատավարձ | 329395,0 | 496792.7 | 150 | 519313.0 | 158 | 530113.0 | 161 | 540913.0 | 164 | 368615.11 | 112 |
| Ապրանքն. գնման և ծառ. վճ. ծախս |  |  |  | 321163.6 | - | 272663.6 | - | 284663.6 | - |  |  |
| Սուբսիդիաներ | 754069,8 | 1080572.7 | 143 | 1183152.4 | 157 | 1175998.6 | 156 | 1226281.5 | 163 | 848712.18 | 112 |
| Դրամա-շնորհներ | 300,0 | 888.0 | 296 | 109863.8 |  | 101560.5 |  | 101660.0 |  | 337.64 | 112 |
| Սոցիալական նպաստներ | 20464,9 | 19550.0 | 95.5 | 19400.0 | 95 | 19400.0 | 95 | 19400.0 | 95 | 23033.41 | 112 |

# Հրազդան համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 2023-2025թթ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՄԺԾԾ-Ի ԲԱՑՎԱԾՔ 2023 թվական*** | | | |
|  | *Ծրագրի անվանում* | *հոդված* | *Արժեք/հազար դրամ* |
| *1* | *Կոյուղու ցանցի կառուցում* | *Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի Հրազդան քաղաքի Վանատուր թաղամասի մի հատվածի և նոր թաղամասի կոյուղու ցանցերի կառուցում* | *126491.580* |
| նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում | *1600.0* |
| *2* | *Հանգստի և սպորտի ծառայություն* | *Հրազդան համայնքի Միկրոշրջան թաղամասի բակային տարածքում խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքներ* | *95302.730* |
|  |  | նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում | *680.0* |
| *3* | *Ճանապարհային տնտեսություն* | *Հրազդան համայնքի տարածքում մայթերի նոր եզրաքարերի կառուցման աշխատանքներ* | *76149.370* |
| նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում | *1480.0* |
| *Հրազդան համայնքի Հրազդան քաղաքի Կենտրոն, Միկրոշրջան, Հարավային և Մաքրավան թաղամասերի միջթաղամասային ճանապարհների հիմնանորոգման և Զ. Անդրանիկի պողոտայի բետոնե բաժանարարների կառուցման և տեղադրման աշխատանքներ* | *658230.390* |
| նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում | *6070.0* |
| *4* | Նախադպրոցական կրթություն | *Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի Քաղսիի մանկապարտեզի շենքի ընդլայնման և համայնքի Կենտրոն թաղամասի թիվ 15 մանկապարտեզի տանիքի հիմնանորոգման ու կառուցման, նոր դռների ու պատուհանների տեղադրման աշխատանքներ* | *186084.060* |
| նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում | *2908.0* |
| *Թից 9 մանկապարտեզի պատուհանների փոխարինում նոր` էներգախնայող պատուհաններով* | *14903.080* |
|  | | | |
| ***ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՄԺԾԾ-Ի ԲԱՑՎԱԾՔ 2024 թվական*** | | | |
|  | *Ծրագրի անվանում* | *հոդված* | *Արժեք/հազար դրամ* |
| *1* | Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում | վարչական շենքի հիմնանորոգում | *15000.0* |
| *2* | Ճանապարհային տրանսպորտ | լուսացույցների և տեսախցիկի ձեռքբերում | *10000.0* |
| ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում | *300000.0* |
| նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում | *12000.0* |
| *3* | *Հանգստի և սպորտի ծառայություն* | զբոսայգու կառուցում | *30000.0* |
| *4* | Նախադպրոցական կրթություն | թիվ 7,թիվ 9,թիվ 15 մանկապարտեզների հիմնանորոգում | *150000.0* |
| նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում | *15000.0* |
| *5* | Արտադպրոցական դաստիարակություն | երաժշտական և արվեստի դպրոցների հիմնանորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում | *150000.0* |
| նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում | *15000.0* |
|  |  |  |  |
|  | | | |
| ***ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՄԺԾԾ-Ի ԲԱՑՎԱԾՔ 2025 թվական*** | | | |
|  | *Ծրագրի անվանում* | *հոդված* | *Արժեք/հազար դրամ* |
| *1* | Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում | վարչական շենքի հիմնանորոգում | 15000.0 |
| *2* | Ճանապարհային տրանսպորտ | լուսացույցների ձեռքբերում | *10000.0* |
| ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում | *300000.0* |
| նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում | *12000.0* |
| փոսալցման աշխատանքներ | *40000.0* |
| *3* | Հանգստի և սպորտի ծառայություն | խաղահրապարակի կառուցում | *30000.0* |
| *4* | Նախադպրոցական կրթություն | թիվ 12,թիվ 13,թիվ 16 մանկապարտեզների հիմնանորոգում | *150000.0* |
| նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում | *15000.0* |
| *5* | Արտադպրոցական դաստիարակություն | սպորտ դպրոցների հիմնանորոգում | 150000.0 |
| նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում | 15000.0 |
| ***ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՄԺԾԾ-Ի ԲԱՑՎԱԾՔ 2023 թվական*** | | | |
|  | *Ծրագրի անվանում* | *հոդված* | *Արժեք/հազար դրամ* |
| *1* | *Կոյուղու ցանցի կառուցում* | *Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի Հրազդան քաղաքի Վանատուր թաղամասի մի հատվածի և նոր թաղամասի կոյուղու ցանցերի կառուցում* | *126491.580* |
| *2* | *Հանգստի և սպորտի ծառայություն* | *Հրազդան համայնքի Միկրոշրջան թաղամասի բակային տարածքում խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքներ* | *95302.730* |
| *3* | *Ճանապարհային տնտեսություն* | *Հրազդան համայնքի տարածքում մայթերի նոր եզրաքարերի կառուցման աշխատանքներ* | *76149.370* |
| *Հրազդան համայնքի Հրազդան քաղաքի Կենտրոն, Միկրոշրջան, Հարավային և Մաքրավան թաղամասերի միջթաղամասային ճանապարհների հիմնանորոգման և Զ. Անդրանիկի պողոտայի բետոնե բաժանարարների կառուցման և տեղադրման աշխատանքներ* | *658230.390* |
| *4* | Նախադպրոցական կրթություն | *Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի Քաղսիի մանկապարտեզի շենքի ընդլայնման և համայնքի Կենտրոն թաղամասի թիվ 15 մանկապարտեզի տանիքի հիմնանորոգման ու կառուցման, նոր դռների ու պատուհանների տեղադրման աշխատանքներ* | *186084.060* |
| *Թից 9 մանկապարտեզի պատուհանների փոխարինում նոր` էներգախնայող պատուհաններով* | *14903.080* |
|  | | | |
| ***ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՄԺԾԾ-Ի ԲԱՑՎԱԾՔ 2024 թվական*** | | | |
|  | *Ծրագրի անվանում* | *հոդված* | *Արժեք/հազար դրամ* |
| *1* | Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում | վարչական շենքի հիմնանորոգում | *15000.0* |
| *2* | Ճանապարհային տրանսպորտ | լուսացույցների և տեսախցիկի ձեռքբերում | *10000.0* |
| ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում | *300000.0* |
| նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում | *12000.0* |
| *3* | *Հանգստի և սպորտի ծառայություն* | զբոսայգու կառուցում | *30000.0* |
| *4* | Նախադպրոցական կրթություն | թիվ 7,թիվ 9,թիվ 15 մանկապարտեզների հիմնանորոգում | *150000.0* |
| նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում | *15000.0* |
| *5* | Արտադպրոցական դաստիարակություն | երաժշտական և արվեստի դպրոցների հիմնանորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում | *150000.0* |
| նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում | *15000.0* |
|  |  |  |  |
|  | | | |
| ***ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՄԺԾԾ-Ի ԲԱՑՎԱԾՔ 2025 թվական*** | | | |
|  | *Ծրագրի անվանում* | *հոդված* | *Արժեք/հազար դրամ* |
| *1* | Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում | վարչական շենքի հիմնանորոգում | 15000.0 |
| *2* | Ճանապարհային տրանսպորտ | լուսացույցների ձեռքբերում | *10000.0* |
| ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում | *300000.0* |
| նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում | *12000.0* |
| փոսալցման աշխատանքներ | *40000.0* |
| *3* | Հանգստի և սպորտի ծառայություն | խաղահրապարակի կառուցում | *30000.0* |
| *4* | Նախադպրոցական կրթություն | թիվ 12,թիվ 13,թիվ 16 մանկապարտեզների հիմնանորոգում | *150000.0* |
| նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում | *15000.0* |
| *5* | Արտադպրոցական դաստիարակություն | սպորտ դպրոցների հիմնանորոգում | 150000.0 |
| նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում | 15000.0 |

# ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կապիտալ վերանորոգման և բարեկարգման կարիք ունեն նախադպրոցական հիմնարկները, մշակույթի տները, բակային տարածքները, բազմաբնակարան շենքերի բաժնային սեփականությունը.

* Գործազրկության բարձր մակարդակը, սոցիալապես անապահով և ծայրահեղ աղքատ բնակչության բարձր տոկոսը, ցածր աշխատավարձի առկայությունը:
* Ավելի քան 50 տարի առաջ կառուցված թեք տանիքներով բազմաբնակարան շենքերի տանիքները:
* Կոյուղագծերի և ոռոգման ջրի ցանցերի մաշվածությունը:
* Համայնքի նյութատեխնիկական բազան հզորացնելու համար անհրաժեշտ է ֆինանսական խոշոր միջոցների ներդրում:

Նշված հիմնահարցերի լուծման համար առկա դժվարությունները կապված են հիմնականում համայնքի եկամուտներից:

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊԱՍԵԼԻՔՆԵՐԻ (ՈւԹՀՍ) ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ

## 

* 2021 թվականին Հրազդանի խոշորացման արդյունքում համայնքին միացան Լեռնանիստ, Քաղսի, Սոլակ և Ջրառատ գյուղական բնակավայրերը: Հրազդանը լինելով Կոտայքի մարզի մարզկենտրոն, մայրաքաղաքից գտնվում է 45 կմ հյուսիս-արևելք: Համայնքի վարչական տարածքով են անցնում Երևան-Սևան, Երևան-Ծաղկաձոև, Երևան-Հանքավան միջպետական մայրութղիները, երկաթգիծը:
* Համայնքի վարչական տարածքը 99 %-ով գազաֆիկացված է:
* Առկա են հեռուստակայանը, հեռախոսակապը, առևտրի հիմնական օբյեկտները, ոռոգման ներքաղաքային համակարգը:
* Տարածքում կան բազալտի, ասֆալտի, խճաքարի, կավի հանքեր, ցեմենտի ստացման տեխնոլոգիական հիմքեր, որն օգտագործվում է համայնքի կարիքների համար:
* Համայնքի տարածքում ժամանակին գործել են հզոր արտադրական միավորումներ, գործարաններ, որոնց մեծ մասը այժմ չեն աշխատում:
* Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ավարտած ավելի քան 2000 երիտասարդներ կան, համայնքն ունի ինժեներների, մանկավարժների, տնտեսագետների, իրավաբանների, ռադիոտեխնիկների, էներգետիկների, շինարարների, խառատների և այլնի մեծ պոտենցիալ:
* Համայնքի տարածքում առկա ջրամբարների շահագործման դեպքում ջրի ամբարման հնարավորությունները կմեծանան:
* Հաշվի առնելով համայնքի աշխարհագրական դիրքը, որ համայնքում ձմեռային ամիսներին ձյունը առատ է, հաստ ձնածածկույթը մոտ 4 ամիս չի հալվում, առկա են թեք լեռնալանջեր, որը նպաստավոր է դահուկավազքի և այլ ձմեռային սպորտաձևերի զարգացման համար: Համայնքում հաջողությամբ կարող է զարգանալ նաև ագրոտուրիզմը և էկոտուրիզմը:
* Գյուղական բնակավայրերը բարձր լեռնային են, զերծ են արտադրական թափոններից և մթնոլորտի աղտոտվածությունից: Տարածաշրջանում գերակշռում են կիսաալպյան և ալպյան մարգագետինները` հարուստ բազմատեսակ բուսականությամբ, ինչը նաստավոր է էկոլոգիապես մաքում բերքի, ինչպես նաև մեղրի ստացման համար:
* Համայնքում արևային օրերը շատ են, ինչը բարենպաստ է ջերմոցային տնտեսությունների հիմնման և արևային մարտկոցների տեղադրման, որի հետևանքով կարդատրվի էլ. Էներգիա և կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր:

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ

* Կապիտալ վերանորոգման և բարեկարգման կարիք ունեն նախադպրոցական հիմնարկները, մշակույթի տները, բակային տարածքները, բազմաբնակարան շենքերի բաժնային սեփականությունը:
* Գործազրկության բարձր մակարդակը:
* Ցածր աշխատավարձի առկայությունը:
* Սոցիալապես անապահով և ծայրահեղ աղքատ բնակչության բարձր տոկոսը,
* Ավելի քան 50 տարի առաջ կառուցված թեք տանիքներով բազմաբնակարան շենքերի տանիքները:
* Կոյուղագծերի և ոռոգման ջրի ցանցերի մաշվածությունը:
* Քաղաքի նյութատեխնիկական բազան հզորացնելու համար անհրաժեշտ է ֆինանսական խոշոր միջոցների ներդրում:

Համայնքի գյուղական բնակավայրերի խնդիրները վերաբերում են`

* Լեռնանիստ գյուղում խմելու և ոռոգման ջրի ցանցի բացակայում, ոռոգման ցանցի խնդիր կան մյուս` Քաղսի, Սոակ, Ջրառատ գյուղական բնակավայրերում, որի պատճառով բնակչությունը օգտվում է բնական աղբյուրներից և սեփական հորերից:

Ոռոգման ջրի առկայության դեպքում համայնքում հնարավոր է զարգացնել բանջարաբուծությունը, կարտոֆիլի, հացահատիկային մշակաբույսերի արտադրությունը:

* Համայնքում կոյուղու ցանցի բացակայում, որը խիստ անհրաժեշտ է կառուցել:
* Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպում՝ երիտասարդության ներգրավմամբ,
* Համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը նպաստող, սպորտային հրապարակների և մարզական այլ կառույցների շինարարության իրականացում, հանգստի գոտիների ստեղծում,
* Համայնքի բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ, սակայն համայնքում չկա արտադրամաս, որտեղ բնակիչները ստացած կաթը հանձնեն վերամշակման և ունենան համապատասխան եկամուտ: Կաթնամթերքի վերամշակման արտադրամասի կառուցման և գործարկման արդյունքում կստեղծվեն նաև նոր աշխատատեղեր:

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

* Հեռանկարային ծրագրեր, ինչը կբերի ֆինանսական կայունության
* Աշխատուժի հզոր պոտենցիալ
* Ունենալով հումանիտար և տեխնիկական կրթություն ունեցողների մեծ բանակ` տեղական ինքնակառավարման մարմիններում գործոց համակարգը թույլ է տալիս կատարելագործել համայնքապետարանի աշխատակազմի և ենթակա կազմակերպությունների կառուցվածքը:
* Ձեռնարկությունների գործունեության հնարավոր աճը:
* Համայնքի ղեկավարն ու ավագանին մեծ վստահություն ունեն բնակչության շրջանում:

# ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ

* Ոռոգման ջրի ցանցի մաշվածություն, որոշ բնակավայրերում` բացակայություն
* Կոյուղագծի մաշվածություն
* Գործազրկության բարձր մակարդակ

# ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆ

Հրազդանի տարածքային և տնտեսական զարգացման գործում կարևոր է հաշվի առնել համայնքի բնակչության հեռանկարային աճը, որը ելնում է համայնքի հեռանկարային տարածքային զարգացման հնարավորություններից:

Համայնքի զարգացման ռազմավարությունն է՝ բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և հանգստի պայմանները և, հաշվի առնելով համայնքի աշխարհագրական դիրքը, համայնքը դարձնել առողջարանային գոտի, մաքուր, բարեկարգ, կանաչապատ և գրավիչ բնակավայր:

Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների համատեղ գործունեությունը, ինչպես նաև համագործակցությունը պետական կառավարման մարմինների և դոնոր կազմակերպությունների հետ:

Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշներն են՝

* Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով),
* Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով,
* Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված բնական աճով) նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով:

Ցուցանիշների արժեքները հինգ տարիների համար ներկայացված է աղյուսակ 5-ում:

**Աղյուսակ 5. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների կանխատեսվող արժեքները հինգ տարիների համար (2022-2026թթ.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ցուցանիշները** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1. | Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով) | **18%** | **16%** | **15,2%** | **14%** | **13.5%** |
| 2. | Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով | **48.4%** | **50%** | **51%** | **52%** | **52.5%** |
| 3. | Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված բնական աճով) նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով | **0.29%** | **0.5%** | **1%** | **1.5%** | **2%** |

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

**Առաջիկա 5 տարիներին համայնքի հիմնական նպատակներն են`**

Համայնքում հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և հանգստի պայմանները, համայնքը դարձնել բարեկեցիկ և մրցունակ:

* Համայնքի ղեկավարի իրավասության շրջանակներում միջոցներ ձեռնարկել` պաշտպանելու համայնքի բնակիչների և տնտեսավարող սուբյեկտների իրավունքներն ու շահերը:
* Նպաստել համայնքի բազմաբնակարան շենքերի պահպանմանը, շահագործմանն ու նորոգմանը` աջակցելով համայնքի տարածքում գործող համատիրություններին:
* Ջրահեռացման ներքին ցանցի հիմնանորոգում:
* Ապահովել կապիտալ ներդրումներ համայնքի բնակարանային կոմունալ տնտեսության, ճանապարհային տնտեսության, հանգստի և բակային տարածքների բարեկարգման բնագավառներում:
* Ապահովել քաղաքի մանկապարտեզների, մշակույթի և սպորտի բնագավառների կազմակերպությունների անխափան ու նպատակային գործունեությունը, իրականացնել այդ կազմակերպությունների շենքերի վերանորոգման, ջեռուցման, էներգախնայող միջոցառումների, ջրամատակարարման վերականգնման և գույքի ձեռքբերման աշխատանքներ:
* Համայնքում պայմաններ ստեղծել` զարգացնելու փոքր ու միջին բիզնեսը` ստեղծելով նոր աշխատատեղեր մասնավոր հատվածում:
* Միջոցներ ձեռնարկել համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական, բնակարանային, կոմունալ-կենցաղային պայմանների բարելավման համար:
* Բարձրացնել համայնքի բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների և սպասարկումների մակարդակն ու որակը` բարելավվելով համայնքի բյուջեի եկամուտների հավաքագրման աշխատանքները և նպատակային օգտագործելով բյուջեի միջոցները:
* Ավելացնել բարեկարգված բակային տարածքների ու խաղահրապարակների քանակը:
* Համապատասխան ծրագրերի և ֆինանսավորման միջոցով վերականգնել բարձրահարկ շենքերի վերելակների աշխատանքները:
* Համայնքի բնակչության մշակութային կյանքի և աշխատանքից ազատ ժամերին հանգստի կազմակերպում:
* Բարելավել համայնքի բյուջեի ֆինանսական վիճակը` բարձրացնելով եկամուտների հավաքագրման մակարդակը` ճշտելով հողի հարկի, գույքահարկի բազաներ:
* Համայնքում իրականացնել բարեկարգման և կանաչապատման ընդգրկուն աշխատանքներ:
* Համայնքապետարանի ենթակայության կազմակերպություններում իրականացնել գույքային ու տեխնիկական վերազինում:
* Կաքավաձոր, Մաքրավան և Վերին Աղբյուրակ ճանապարհների հիմնանորոգում
* Անտառատնկումներ, որը կպաշտպանի քաղաքը ջրհեղեղներից և սելավաստեղծ երևույթներից
* Ջերմոցային տնտեսությունների ստեղծման արդյունքում աշխատատեղերի ավելացում
* Ռմբապաստարանների հիմնանորոգման արդյունքում կապահովվի բնակչության անվտանգությունը
* Քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառի խնդիրների լուծման համար սեյսմիկ ռիսկերի, աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումների ներառում.

1. Երկրաշարժի ռիսկի կառավարման միջոցառումներ – բնակչության ուսուցում, սեյսմիկ ռիսկերի գնահատում և տների, շինությունների ամրացում:
2. Համայնքում առկա սողանքի մեկ օջախից առկա ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ – սողանքային հատվածների մասնագիտական զննում, քարտեզագրում, վթարային շենքերից բնակչության տարահանում: Պարբերական մոնիթորինգի կազմակերպում, վտանգի մասին բնակչության վաղ իրազեկում:
3. Ամպրոպի, կայծակի ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ - բնակչության իրազեկում, ուսուցում:
4. Հեղեղումների դեպքում ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ - գետի ափերի պաշտպանիչ հատվածի բարձրացում, ավելացում, մասնավորապես ջրածածկվող տարածքների երկայնքով կամ ափապաշտպան պատնեշների կառուցում, անհրաժեշտության դեպքում իջեցնել Ծովինար լճի մակարդակը:
5. Երաշտի դեպքում ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ - տեղեկատվության ապահովում, նոր տեխնոլոգիաների, մշակաբույսերի ներմուծում: Հուսալի կլիմայական տեղեկատվության ապահովում, ոռոգման ցանցի բարեկարգում, ընդլայնում, ջրահեռացման համակարգերի ստեղծում:
6. Ցրտահարության ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ - հուսալի կլիմայական տեղեկատվության ապահովում, նոր տեխնոլոգիաների և մշակաբույսերի կիրառում, բնակչության իրազեկում ցրտահարությունից պաշտպանելու միջոցների, ձևերի վերաբերյալ:
7. Քարաթափման դեպքում ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ – քարաթափման հատվածների մասնագիտական զննում, քարտեզագրում, հնարավորության դեպքում իրականացնել արհեստական քարաթափում: Պարբերական մոնիթորինգի կազմակերպում, վտանգի մասին բնակչության վաղ իրազեկում
8. Ձնաբքի ժամանակ ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ - հուսալի օդերևույթաբանական տեղեկատվության ապահովում, համապատասխան տեխնիկայի ձեռքբերում:
9. Հորդառատ անձրևների դեպքում ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ - մշակել և կիրառել կանխատեսման և վաղազդարարման համակարգ: Ապահովել բնակչության վաղիրազեկումը, համապատասխան տեխնիկայի ձեռքբերում, ճանապարհների եզրերին հեղեղատների կառուցում և ճանապարհների բարեկարգում:
10. Կարկտահարության ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ - հակակարկտային միջոցների տեղադրում, կանխատեսման և վաղ ազդարարման համակարգի մշակում և կիրառում:
11. Ուժեղ քամիների դեպքում ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ - համայնքային բյուջեով կամ այլ աղբյուրներից նախատեսել միջոցներ ուժեղ քամիների հետևանքների վերացման աշխատանքների համար, մշակել կանխատեսման և վաղ ազդարարման համակարգ և կիրառել, ապահովել բնակչության վաղ իրազեկումը:
12. Սելավների ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ - հեղեղատարների կառուցում, մաքրում, գետի հունի պարբերաբար մաքրում, խորացում, ափապաշտպան պատնեշների/գաբիոնների/ կառուցում, ավելացում, բարձրացում:
13. Ջրամբարի պատվարի վթարի ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ - մշակել և կիրառել կանխատեսման և վաղ ազդարարման համակարգ, ապահովել բնակչության վաղ իրազեկումը:
14. Անտառային և խոտածածկ տարածքների հրդեհների ռիսկերի կառավարման միջոցառումների - կլիմայական փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում, բնակչության իրազեկում, տեղեկատվական վահանակների տեղադրում:
15. Անասունների, բույսերի հիվանդություններ - ժամանակին պատվաստումների կատարում, պրոֆիլակտիկ միջոցառումների իրականացում, համակարգված պայքարամիջոցների կիրառում տարվա բոլոր ժամանակահատվածներում:
16. Քիմիական վթար, պայթյուններ - անվտանգության կանոնների ուսուցում, պահպանում, բնակչության իրազեկում, ուսուցում:
17. Հրդեհների ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ - անվտանգության կանոնների ուսուցում, պահպանում, բնակչության իրազեկում, ուսուցում:

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Առաջիկա 5 տարիներին համայնքի հիմնական ծրագրերն են`

1. Համայնքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների նորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում
2. Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգումը
3. Համայնքի ներհամայնքային, միջհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում
4. Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում ու ասֆալտապատում
5. Բազմաբնակարան շենքերի բաժնային սեփականության գույքի` վերելակների վերանորոգում
6. Բազմաբնակարան շենքերի կառուցում
7. Մանկապարտեզներում էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում
8. Համայնքի 2 մարզադպրոցների կապիտալ վերանորոգում
9. Համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և էներգախնայող համակարգի կառուցում
10. Մաքրավան թաղամասում կոյուղու ցանցի նորոգում
11. Մոդուլային մանկապարտեզի կառուցում
12. Լեռնանիստ գյուղի ջրամատակարարման ցանցի կառուցում
13. Շառլ Ազնավուրի անվան եղևնիների զբոսայգու բեմի և սանհանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքներ: Բնակավայրերում խաղահրապարակներում ու զբոսայգիներում մարզասարքերի ու կարուսելների տեղադրում
14. Հրազդան համայնքի կոմունալ սպասարկման մեքենաների ձեռքբերում
15. Կանաչապատման ու շրջակա միջավայրի պահպանման միջոցառումներ
16. Դրամատիկական թատրոնի վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում:

**Աղյուսակ 6. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների և հիմնական նպատակների կանխատեսվող արժեքներ (2019-2023թ.թ.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ** |  |  |  |  |  |
| **1.Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով)** | **18%** | **16%** | **15.2%** | **14%** | **13.5%** |
| **2.Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով** |  |  |  |  |  |
| **3.Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով** | **029 %** | **0.5%** | **1%** | **1.5%** | **2%** |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ** |  |  |  |  |  |
| 1. Համայնքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների, մշակույթի տան շենքերի վերանորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում | 115000.0 | 101500.0 | 81500.0 | 61500.0 | 51200.0 |
| 1. Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգումը | 8017.0 | 9000.0 | 9000.0 | 9000.0 | 9000.0 |
| 1. Համայնքի ներհամայնքային, միջհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում | 736153.846 | 600000.0 | 550000.0 | 450000.0 | 350000.0 |
| 1. Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում ու ասֆալտապատում | - | 300000.0 | 250000.0 | 200000.0 | 200000.0 |
| 1. Բազմաբնակարան շենքերի բաժնային սեփականության գույքի` վերելակների վերանորոգում | - | 150000.0 | 150000.0 | - | - |
| 1. Բազմաբնակարան շենքերի կառուցում | 456000.0 | 456000.0 | 456000.0 | 456000.0 | 456000.0 |
| 1. Մանկապարտեզներում էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում | 905500.0 | 500000.0 | 450000.0 | 300000.0 | 250000.0 |
| 1. Համայնքի 2 մարզադպրոցների կապիտալ վերանորոգում | 258000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 |
| 1. Համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և էներգախնայող համակարգի կառուցում | 64545.450 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 |
| 1. Մաքրավան թաղամասում կոյուղու ցանցի նորոգում | - | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 |
| 1. Մոդուլային մանկապարտեզի կառուցում | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | - | - |
| 1. Լեռնանիստ գյուղի ջրամատակարարման ցանցի կառուցում | 375000.0 | - | - | - | - |
| 1. Շառլ Ազնավուրի անվան եղևնիների զբոսայգու բեմի և սանհանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքներ: Բնակավայրերում խաղահրապարակներում ու զբոսայգիներում մարզասարքերի ու կարուսելների տեղադրում | 74285.714 | - | - | - | - |
| 1. Հրազդան համայնքի կոմունալ սպասարկման մեքենաների ձեռքբերում | 114000.0 | 114000.0 | 114000.0 | - | - |
| 1. Կանաչապատման ու շրջակա միջավայրի պահպանման միջոցառումներ | 5107.800 | 5147.0 | 5400.0 | 5500.0 | 5550.0 |
| 1. Դրամատիկական թատրոնի վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում: | - | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 |

Նշված խնդիրների լուծման նպատակով նախատեսվող ծրագրերը ներկայացված են ծրագրերի անձնագրերում:

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 1**

**§Համայնքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների, մշակույթի տան շենքերի վերանորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում¦**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  |  | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **ակտիվ մշակութային կյանքի կազմակերպումը՝ երիտասարդության ներգրավմամբ**   1. Քաղսի գյուղի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքներ: 2. Հրազդանի թիվ 1 երաժշտական դպրոցի ջեռուցման համակարգի կառուցում 3. Հրազդանի թիվ 2 երաժշտական դպրոցի հիմքի ամրացման, հիմնանորոգման աշխատանքներ: |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 68927,1 | 115000,0 | 101500,0 | 81500,0 | 61500,0 | 51500,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | 2000.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 68927,1 | 115000,0 | 100000,0 | 80000,0 | 60000,0 | 50000,0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախահետազոտական ծախսեր:  1.2.Նախահաշիվների կազմում:  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Նորգման աշխատանքների կազմակերպում  2.2. Աշխատանքների ավրտ, կատարողական և ընդունման հանձնման ակտերի կազմում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 8000.0 հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝405000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝405000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ներդրողների ներգրավում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների նորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 2**

**§Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում¦**  
(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բազմաբնակարան շենքի բնակարանների առաստաղների սավաղը ամբողջովին թափվել է, տեղացած անձրևները թափվում են բնակարանների մեջ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 4777,896 | 8017.0 | 9000.0 | 9000.0 | 9000.0 | 9000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.  2. Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 4777,896 | 8017.0 | 9000.0 | 9000.0 | 9000.0 | 9000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Վթարային բնակարաների գույքագրում  1.2. Բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Վերանորոգման աշխատանքների կազմակերպում: Վերահսկել բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգման շինարարական աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 44017.0 հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 44017.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 3**

**§Համայնքի ներհամայնքային, միջհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում¦**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի ճանապարհների բարեկարգում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  ՈՒնենալ նորգված բարեկարգված փողոցներ և ճանապարհներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 482672.968 | 736153.846 | 600000.0 | 550000.0 | 450000.0 | 350000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2. Փողոցների և ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում և նորոգում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 4 400,0 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 482672.968 | 736153.846 |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը  1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 2686153.846 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝2686153.846 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքի փողոցների և ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 4**

**§Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում ու ասֆալտապատում¦**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգումն ու ասֆալտապատում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգումն ու ասֆալտապատումը |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 426722.82 |  | 300000.0 | 250000.0 | 200000.0 | 200000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Բակերի բարեկարգում, ասֆալտապատում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2450.0 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 424272,820 |  | 300000.0 | 250000.0 | 200000.0 | 200000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը  1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 950000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 410000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում ու ասֆալտապատում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 5**

**§Բազմաբնակարան շենքերի վերելակների վերանորոգում¦**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Խափանված, չաշխատող վերելակների վերանորոգում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Ունենալ նոր, վերանորգված, բարեկարգված վերելակներ բազմաբնակարն շենքերում** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | 0 | 150000.0 | 150000.0 | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2. **Վերելակների նորոգում** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | 0 | 150000.0 | 150000.0 | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝300000.0 հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝300000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բազմաբնակարան շենքերի վերելակների վերանորոգում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 6**

**§Բազմաբնակարան շենքերի կառուցում¦**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բազմաբնակարան շենքերի կառուցում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Ունենալ նոր, թարմացված բնակֆոնդ** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | 456000.0 | 456000.0 | 456000.0 | 456000.0 | 456000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2. **Շենքերի կառուցում** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | 456000.0 | 456000.0 | 456000.0 | 456000.0 | 456000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 2280000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝2280000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրն իրականացվում է բիզնես սեկտորի ներկայացուցիչների կողմից: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բազմաբնակարան շենքերի կառուցման աշխատանքներ ներդրողների կողմից: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 7**

**§Մանկապարտեզներում էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում»**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Մսուր մանկապարտեզներում ջեռուցման ցանցերի կառուցում, պատուհանների փոխում, տանիքների հիմնանորոգում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Մսուր մանկապարտեզներում ջեռուցման ցանցերի կառուցում, պատուհանների փոփոխում, տանիքների հիմնանորոգում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 187085.33 | 905500.0 | 500000.0 | 450000.0 | 300000.0 | 250000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2. Ջեռուցման ցանցերի կառուցում, պատուհանների փոխարինում նորերով, տանիքների հիմնանորոգում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 590.0 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 186 495,33 | 905500.0 | 500000.0 | 450000.0 | 300000.0 | 250000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ, իրականացնել աշխատանքները  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝1500000.0հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 1500000.0հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մանկապարտեզ հաճախաող երեխաները, համայնքի բնակչությունը | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մսուր մանկապարտեզներում հիմնանորոգման, վերանորոգման, ջեռուցման ցանցերի կառուցում, դռների, պատուհանների փոխարինում նորերով, տանիքների հիմնանորոգում, գույքի ձեռքբերում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 8**

**§Համայնքի 2 մարզադպրոցների կապիտալ վերանորոգում¦**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի 2 մարզադպրոցների մասնակի վերանորոգում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Համայնքի 2 մարզադպրոցներում ունենալ բարեկարգված,վերանորոգված մարզասրահներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 693,600 | 258000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Մարզասրահների  բարեկարգում, վերանորոգում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - | - | - | - | - | - |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 693,600 | 258000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ, իրականացնել աշխատանքները  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝378000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝378000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի երիտասարդները և պատանի մարզիկները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքի 2 մարզադպրոցների վերանորոգում, գույքի ձեռքբերում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 9**

**§Համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և էներգախնայող համակարգի կառուցում¦**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և էներգախնայող համակարգի կառուցում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Էներգախնայող համակարգի կառուցում** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 56 080,0 | 64545.450 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.լուսավորության ցանցի վերականգնում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 650.0 | - |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 56 080,0 | 64545.450 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը  . | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 264545.45 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 264454.45 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և էներգախնայող համակարգի կառուցում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 10**

**«Մաքրավան թաղամասի կոյուղու ցանցի նորոգում»**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Հարավային և Մաքրավան թաղամասերի կոյուղու ցանցի կառուցում և նորոգում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Մաքրավան թաղամասում ունենալ վերանորգված կոյուղու ցանց** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - |  | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2. **Վերանորգել Մաքրավան թաղամասի կոյուղու ցանցը** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - |  | 1000.0 | - | - | - |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - |  | 9000.0 | 10000.0 | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 100000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝100000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մաքրավան թաղամասի կոյուղու ցանցի կառուցում և նորոգում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 11**

**§Մոդուլային մանկապարտեզի կառուցում¦**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Մոդուլային մանկապարտեզի կառուցում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Մոդուլային, ժամանակակից մանկապարտեզի կառուցում** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Աշխատանքների իրականացում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը  . | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝300000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 300000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքում նոր ժամանակակից լուծումներով մանկապարտեզի կառուցում: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 12**

**§Լեռնանիստ գյուղի ջրամատակարարման ցանցի կառուցում¦**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ջրագծի անցկացում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Լեռնանիստ գյուղական բնակավայրում կառուցել ջրամատակարարման համակարգ** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 375000.0 |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Աշխատանքների իրականացում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 375000.0 |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը  . | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 375000.0հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 375000.0հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2024թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Լեռնանիստ գյուղի ջրամատակարարման բոլորովին նոր ցանցի կառուցման աշխատանքների իրականացում: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 13**

**§Շառլ Ազնավուրի անվան եղևնիների զբոսայգու բեմի և սանհանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքներ: Բնակավայրերում խաղահրապարակներում ու զբոսայգիներում մարզասարքերի ու կարուսելների տեղադրում:¦**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքներ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Շառլ Ազնավուրի անվան եղևնիների զբոսայգու բեմի և սանհանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքներ:** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | 74285.714 | - | - | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Աշխատանքների իրականացում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | - | - | - | - |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | 74285.714 | - | - | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը  . | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 74285.714հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 74285.714հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2023թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքային զբոսայգու բարեկարգում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 14**

**«Հրազդան համայնքի կոմունալ սպասարկման մեքենաների ձեռքբերում»**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Հրազդան համայնքի ավտոպարկի վերազինում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Տեխնիկաների ձեռքբերում** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 114000.0 | 114000.0 | 114000.0 | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Աշխատանքների իրականացում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - | - | - | - | - | - |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 114000.0 | 114000.0 | 114000.0 | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը  . | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 342000.0հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 342000.0հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2024թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքի ավտոպարկի վերազինում ` ի հաշիվ ժամանակակից տեխնիկաների ձեռքբերման: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 15**

**«Կանաչապատման ու շրջակա միջավայրի պահպանման միջոցառումներ»**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Կանաչապատման աշխատանքներ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Կանաչապատման աշխատանքներ** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 500 000 | 5107.800 | 5147.0 | 5400.0 | 5500.0 | 5550.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Աշխատանքների իրականացում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 500 000 | 5107.800 | 5147.0 | 5400.0 | 5500.0 | 5550.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը  . | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բնապահպանական ծրագրի շրջանակում իրականացվող կանաչապատման աշխատանքներ: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 16**

**§Դրամատիկական թատրոնի վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում ¦**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Դրամատիկական թատրոնի վերանորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում  և գույքի ձեռքբերում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Դրամատիկական շենքի վերանորոգում** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Աշխատանքների իրականացում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | 1000.0 | 800.0 |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | 19000.0 | 18000.0 |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը  . | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 80000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 80000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքի մշակութային կյանքի ակտիվացմանն ուղղված պայմանների բարելավման շրջանակում իրականացնել դրամատիկական թատրոնի շենքի վերանորոգման, էներգախնայող միջոցառումների անցկացման ու գույքի ձեռքբերման աշխատանքներ: | | | | | | | |

# ՀԶԾ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը ՀԶԾ-ում համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերն են, որոնց իրականացման համար հաշվարկվել են ֆինանսավորման համապատասխան աղբյուրներ և ծախսեր: Գործնականում, ՀԶԾ-ի իրականացումը հանգում է հիմնականում (չհաշված ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը) համայնքի գալիք հինգ տարիների բյուջեների կատարմանը։

Հրազդան համայնքի ՀԶԾ-Ի ֆինանսավորումն ամփոփված է Աղյուսակ 7-ում:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Աղյուսակ 7. ՀԶԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(Հրազդան համայնք)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(2022-2026 թթ.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Պարտադիր խնդիր | Բյուջետա-վորված միջոցներ  (հզ. ՀՀ դրամ) | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների  (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | | Ֆինանսավորման աղբյուրներ  (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | | | | Ծախսերի դասեր  (հզ. ՀՀ դրամ) | | Ֆինանսավորման կարգավիճակ  (հզ. ՀՀ դրամ) | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Համայնքի սեփական  եկամուտներ | Ներքին պաշտոնական  դրամաշնորհներ | Արտաքին պաշտոնական  դրամաշնորհներ | Բարեգործություն  /նվիրատվություն | Պետություն-համայնք-մասնավոր  հատված համագործակցու-թյուն | Այլ աղբյուրներ | Ընթացիկ ծախսեր | | Կապիտալ ծախսեր | Ֆինանսավորումն առկա է | Ֆինանսավորման շուրջ  ընթանում են բանակցություններ | Ներկայացվել է  ֆինանսավորման հայտ | Ֆինանսավորման  հարցը լուծված չէ |
| 1. Համայնքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների, մշակույթի տների շենքերի վերանորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում | 68927.1 | 115000.0 | 101500.0 | 81500.0 | 61500.0 | 51500.0 | 267150.0 | 137850.0 |  |  |  |  | 8000.0 | | 405000.0 |  |  |  |  |
| *2.* Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում | 4777.896 | 8017.0 | 9000.0 | 9000.0 | 9000.0 | 9000.0 | 44017.0 |  |  |  |  |  | 44017.0 | |  |  |  |  |  |
| 3 Համայնքի ներհամայնքային, միջհամայնքային, դաշտամիջյան ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում | 482672.968 | 736153.846 | 600000.0 | 550000.0 | 450000.0 | 350000.0 | 1745999.9 | 940153.84 |  |  |  |  |  | | 2686153.846 |  |  |  |  |
| 4. Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում ու ասֆալտապատում | 426722.82 | - | 300000.0 | 250000.0 | 200000.0 | 200000.0 | 617500.0 | 332500.0 |  |  |  |  |  | | 950000.0 |  |  |  |  |
| 5. Բազմաբնակարան շենքերի բաժնային սեփականություն հանդիսացող գույքի` վերելակների վերանորոգում |  | - | 150000.0 | 150000.0 | - | - | 195000.0 | 105000.0 |  |  |  |  | 300000.0 | |  |  |  |  |  |
| 6. Բազմաբնակարան շենքերի կառուցում | - | 456000.0 | 456000.0 | 456000.0 | 456000.0 | 456000.0 |  |  |  |  |  | 2280000.0 |  | | 2280000.0 |  |  |  |  |
| 7. Մանկապարտեզներում էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում/ | 187085.33 | 905500.0 | 500000.0 | 450000.0 | 300000.0 | 250000.0 | 721650.0 | 1683850.0 |  |  |  |  |  | | 2405500.0 |  |  |  |  |
| 8. Համայնքի 2 մարզադպրոցների մասնակի վերանորոգում | 693.600 | - | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 78000.0 | 42000.0 |  |  |  |  |  | | 120000.0 |  |  |  |  |
| 9.. Համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի ընդալյնում և էներգախնայող համակարգի կառուցում | 56080.0 | 64545.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 145499.9 | 119045.45 |  |  |  |  |  | | 264545.45 |  |  |  |  |
| 10 . Մաքրավան թաղամասի կոյուղու ցանցի և նորոգում |  |  | 10000.0 | 10000.0 | - | - | 8000.0 | 12000.0 |  |  |  |  |  | | 20000.0 |  |  |  |  |
| 11.Մոդուլային մանկապարտեզի կառուցում |  | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  | | 300000.0 |  |  |  |  |
| 12. Լեռնանիստ գյուղի ջրամատակարարման ցանցի կառուցում |  | 3750000.0 | - | - | - | - | 112500.0 | 262500.0 |  |  |  |  |  | | 375000.0 |  |  |  |  |
| 13. Շառլ Ազնավուրի անվան եղևնիների զբոսայգու բեմի և սանհանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքներ: Բնակավայրերում խաղահրապարակներում ու զբոսայգիներում մարզասարքերի ու կարուսելների տեղադրում |  | 74285.714 | - | - | - | - | 52000.0 | 22285.714 |  |  |  |  |  | | 74285.714 |  |  |  |  |
| 14. Հրազդան համայնքի կոմունալ սպասարկման մեքենաների ձեռքբերում |  | 114000.0 | 114000.0 | 114000.0 | - | - | 17100.0 | 324900.0 |  |  |  |  |  | | 342000.0 |  |  |  |  |
| 15. Կանաչապատման ու շրջակա միջավայրի պահպանման միջոցառումներ | 500.0 | 5107.800 | 5147.0 | 5400.0 | 5500.0 | 5550.0 | - | 26704.800 |  |  |  |  | 26704.800 | |  |  |  |  |  |
| 16. Դրամատիկական թատրոնի շենքի վերանորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում և գույքի ձեռքբերում |  |  | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 45500.0 | 24500.0 |  | 10000.0 |  |  | 1800.0 | | 62000.0 |  |  |  |  |

# ՀԶԾ-Ի մոնիթորինգ

ՀԶԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀԶԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ի կողմից յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ։ ՀԶԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային ծրագրերի ու միջոցառումների աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:

**Աղյուսակ 8-*ում*** ներկայացված է ՀԶԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը։

**Աղյուսակ 8. Մ Ո Ն Ի Թ Ո Ր Ի Ն Գ Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**( 2022-2026 թվականներ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2021) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2022) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2022) | Ցուցանիշի կատարողական (2022) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2023) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2023) | Ցուցանիշի կատարողական (2023) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2024) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2024) | Ցուցանիշի կատարողական (2024) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2025) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2025) | Ցուցանիշի կատարողական (2025) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2026) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2026) | Ցուցանիշի կատարողական (2026) | Տվյալների հավաքագրման պարբերականությունը | | Ցուցանիշի ստացման աղբյուր | Ցուցանիշի ստացման մեթոդ |
| Կիսամյակա յին | Տարեկան |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով)** |  | 18% |  |  | 16% |  |  | 15.2 % |  |  | 14% |  |  | 13.5 % |  |  |  | X | Մարզպետա-րան համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն/հարցազրույց |
| **2.Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով** |  |  | 48.4% |  | 50% |  |  | 51% |  |  | 52% |  |  | 52.5% |  |  | - | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| **3.Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով** | -0.72% | 0.29% |  |  | 0.5% |  |  | 1% |  |  | 1.5% |  |  | 2% |  |  |  | X | ՀՀ Ոստիկանութ-յուն | Հարցում |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպումը՝ երիտասարդության ներգրավմամբ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Համայնքի երաժշտական, արվեստի դպրոցների և մշակույթի տան շենքերի կապիտալ վերանորոգումը և մշակութային կյանքի աշխուժացում | 68927.1 | 115000.0 |  |  | 101500.0 |  |  | 81500.0 |  |  | 61500.0 |  |  | 51500.0 |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| **2. Համայնքի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատան պահպանումը և գործունեության ապահովումը** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Համայնքի փողոցների բարեկարգում | 482672.968 | 736153.846 |  |  | 600000.0 |  |  | 550000.0 |  |  | 450000.0 |  |  | 350000.0 |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| 2.3. Բակային տարածքների բարեկարգումն ու ասֆալտապատում | 426722.82 |  |  |  | 300000.0 |  |  | 250000.0 |  |  | 200000.0 |  |  | 200000.0 |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| 2.4. Զբոսայգու բարեկարգում |  | 74285.714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| 2.5Կանաչապատման աշխատանքներ | 500.0 | 5107.0 |  |  | 5147.0 |  |  | 5400.0 |  |  | 5500.0 |  |  | 5550.0 |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| **3.Համայնքի կոմունալ տնտեսության աշխատանքների կազմակերպում, համայնքի սեփականություն համարվող բնակելի տների և ոչ բնակելի տարածքների, հանրակացարանների, վարչական շենքերի և այլ շինությունների պահպանումը, շահագործումը, կազմակերպում է դրանց նորոգումը** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգում | 4777.896 | 8017.0 |  |  | 9000.0 |  |  | 9000.0 |  |  | 9000.0 |  |  | 9000.0 |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| -Բազմաբնակարան շենքերի վերելակների վերանորոգում |  |  |  |  | 150000.0 |  |  | 150000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքա-պետարան |  |
| **4.Համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը նպաստում, սպորտային հրապարակների և մարզական այլ կառույցների շինարարության իրականացում, հանգստի գոտիների ստեղծումը** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. Համայնքի մարզադպրոցի կառուցում | 693.6 | 258000.0 |  |  | 30000.0 |  |  | 30000.0 |  |  | 30000.0 |  |  | 30000.0 |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան, պետություն | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| **5.Բարեգործության խթանումը` համայնքում մշակութային, կրթական, գիտական, առողջապահական, մարզական, սոցիալական և այլ հաստատությունների հիմնադրման, ֆինանսավորման, ինչպես նաև դրանց ֆինանսական անկախության ապահովման նպատակով** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Բարերագործու-թյուն/Նվիրատ-վություն | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| -Մսուր մանկապարտեզներում ջեռուցման ցանցերի կառուցում , պատուհանների փոխում, տանիքների վերանորոգում | 187085.33 | 905500.0 |  |  | 5000000.0 |  |  | 450000.0 |  |  | 3000000.0 |  |  | 250000.0 |  |  |  |  |  |  |

# ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ

Համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիրը հիմք է հանդիսանալու համայնքի տարեկան ծրագրերի և բյուջեների մշակման և կատարման աշխատանքները կազմակերպելիս:

Ելնելով Հրազդան համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի ռազմավարությունից և ընդհանուր նպատակներից` շատ կարևոր է սեփական եկամուտների լրացուցիչ աղբյուրներ գտնելը, ֆինանսական միջոցների արդյունավետ հավաքագրման կազմակերպումն ու նպատակային օգտագործումը: 2022-2026թթ. համայնքային բյուջեները պետք է մշակել` որպես զարգացման ծրագրային բյուջեներ, որոնցով հնարավոր կլինի իրականացնել ինչպես ընթացիկ և հիմնական վերանորոգման աշխատանքներ, այնպես էլ սոցիալ-տնտեսական զարգացման տարբեր ծրագրեր:

Համայնքապետարանի բաժինները և ծառայությունները կմշակեն իրենց բնագավառի զարգացման կոնկրետ ծրագրեր, որոնք կարելի է ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, մարզպետարան: Լրացուցիչ ներդրումներ հայթայթելու նպատակով նախատեսվում է փնտրել ինվեստիցիաների նոր աղբյուրներ, ներգրավել գործարարների սեփական միջոցները, տարբեր սոցիալական հիմնադրամների ներդրումները:

ՀԶԾ-ն հանդիսանալու է համայնքի գալիք տարիների գործունեության ուղեցույցը:   
 2022-2026թթ. ընթացքում ՀԶԾ-ում ընդգրկված ծրագրերի իրականացմանն են ուղղված լինելու համայնքի ՏԻՄ-երի ջանքերն ու աշխատանքը՝ մոբիլիզացնելով համայնքի ֆինասնական, մարդկային և նյութական ռեսուրսների ողջ պոտենցիալը: ՀԶԾ-ի իրագործումը հնարավորություն կտա քայլ առ քայլ մոտենալ այն ցանկալի տեսլականին, որին ցանկանում է տեսնել համայնքը նրա յուրաքանչյուր բնակիչ: ՀԶԾ-ում տեղ գտած դրույթները լինելու են այն ծրագրային հիմքը, որի վրա հենվելով կազմվելու է համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեն:

Ծրագիրը հաջողությամբ իրագործելու համար ՏԻՄ-երը պետք է սերտորեն և արդյունավետ համագործակցեն պետական կառույցների, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և այլ շահագրգիռ կողմերի և կառույցների հետ:

ՀԶԾ-ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը կիրականացնեն համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանին: ՀԶԾ-ի ներքին վերահսկողության արդյունքները կներկայացվեն համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:

Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի կկատարվի ՀԶԾ-ի իրականացման նախորդ տարվա արդյունքների ընդհանուր մոնիթորինգ` ուսումնասիրություն, ամփոփում, ձեռքբերումների գնահատում և թերությունների բացահայտում: Նախորդ տարվա արդյունքների հիման վրա համապատասխան ուղղումներ և լրացումներ կկատարվեն մնացյալ տարիների ծրագրերում:

Համայնքի ղեկավարը ՀԶԾ-ում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ իր և (կամ) համայնքի ավագանու անդամներից ստացված բոլոր առաջարկությունները ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը:

Համայնքի ավագանու անդամի (անդամների) առաջարկած այն փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, որոնք ավելացնում են ՀԶԾ-ի իրականացման ծախսերը, համայնքի ավագանու որոշմամբ ընդունվում են միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության առկայությամբ և ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների երկու երրորդով:

ՀԶԾ-ի փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ավագանու հաստատումից հետո, հրապարակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: